ИСПОЛНИТЕЛЬНО – РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН

КРИВОШЕИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  -

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2019     		                       	                                                        № 41

с. Кривошеино

Томской области

В целях обеспечения устойчивой работы объектов жилищно-коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

## 1. Утвердить состав комиссии по подготовке жилищно-коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов:

## 1) Казырский О.П., Глава Кривошеинского сельского поселения;

2) Шеин В.А., ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО и ЧС администрации Кривошеинского сельского поселения;

3) Томаш В.Ю., исполняющий обязанности директора МУП «ЖКХ КСП» (по согласованию);

4) Князюк Н.К., депутат Совета Кривошеинского сельского поселения (по согласованию);

5) представитель Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса  Кривошеинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов согласно приложению 1.

3. Утвердить перечень ремонтных и иных работ на объектах и сетях коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения при подготовке к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов согласно приложению 2.

## 4. Осуществить комиссионные проверки объектов коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения при подготовке их к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013  № 103.

5. Рекомендовать исполняющему обязанности директора МУП «ЖКХ КСП» (Томаш В.Ю.):

5.1. составить перечень объектов, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экологическим, экономическим, социальным последствиям. Согласовать данный перечень и уровень брони по каждому объекту с ПАО «Томская энергосбытовая компания» в срок до 01.08.2019;

5.2. предоставлять информацию в администрацию Кривошеинского сельского поселения  согласно приложению 3:

о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период на 1 и 15 число каждого месяца, начиная с 15 июня по 1 ноября 2019 года (формы 1,2,4,5);

о прохождении отопительного периода 2019 - 2020 годов еженедельно по пятницам с 15 сентября 2019 года по 15 мая 2020 года (форма 6 п.1 и п.2);

5.3. предоставлять в администрацию Кривошеинского сельского поселения отчеты по формам федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная,  № 2-ЖКХ (зима), № 3-ЖКХ (зима) в утвержденные Росстатом сроки.

6. Установить для МУП «ЖКХ КСП» (Томаш В.Ю.) сроки:

6.1. подготовки объектов коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов – 30.08.2019;

6.2. получения паспорта готовности предприятия к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов – 10.10.2019.

## 7. Утвердить Перечень ресурсоснабжающих организаций, источников теплоснабжения и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к работе в осенне-зимний период согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013  № 103, согласно приложению 4.

8. Признать утратившим силу постановление администрации Кривошеинского сельского поселения от 03.05.2018 № 61 «О подготовке жилищно - коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к работе в отопительный период 2018 - 2019 годов» (с приложением 2 в ред. постановления от 05.06.2018 № 79).

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Кривошеинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

10. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кривошеинского сельского поселения        (подпись)               О.П. Казырский

В.А. Шеин

8(38251) 2-20-12

Прокуратура

Члены комиссии

Сибирское управление Ростехнадзора

МУП «ЖКХ КСП»

Администрация Кривошеинского района

Приложение 1

к постановлению администрации Кривошеинского

сельского поселения от 10.04.2019 № 41

План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обеспечить своевременное выделение средств на оплату коммунальных услуг в соответствии со сметой расходов | Ежемесячно в течение года | Чуклинова О.С. Сайнакова Л.В. |
| 2 | Составить перечень объектов, ограничение режима потребления электрической энергии которых ниже уровня аварийной брони не допускается | До 01.08.2019 | Томаш В.Ю. |
| 3 | Обеспечить обучение и аттестацию персонала котельных | До 30.08.2019 | Томаш В.Ю. |
| 4 | Назначить ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования объектов коммунального комплекса | До 01.08.2019 | Томаш В.Ю. |
| 5 | Обеспечить персонал объектов коммунального комплекса нормативно-техническими документами, инструкциями, схемами | До 30.08.2019 | Томаш В.Ю. |
| 6 | Создать резервный запас материалов и оборудования | До 30.08.2019 | Шеин В.А. Томаш В.Ю. |
| 7 | Организовать необходимые работы по созданию теплового контура многоквартирных жилых домов | До 30.08.2019 | Шеин В.А. Старшие по домам Председатели ТСЖ |
| 8 | Провести ремонт, промывку, опрессовку систем отопления многоквартирных жилых домов с оформлением актов | До 30.08.2019 | Шеин В.А. Старшие по домам Председатели ТСЖ |
| 9 | Провести ремонт оборудования котельных в соответствии с утвержденным перечнем ремонтных работ на объектах и сетях коммунального комплекса | До 30.08.2019 | Томаш В.Ю. |
| 10 | Создать аварийно-восстановительную бригаду для оперативного устранения аварий на объектах ЖКХ в отопительный период, составить график дежурства и провести тренировочные занятия | До 30.08.2019 | Томаш В.Ю. |
| 11 | Оформить и получить паспорта готовности объектов теплоснабжения и паспорт готовности предприятия | До 10.10.2019 | Шеин В.А. Томаш В.Ю. |
| 12 | Докладывать в администрацию поселения и в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации района о всех аварийных ситуациях, произошедших на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения | Оперативно в течение года | Томаш В.Ю. |

# Приложение 2

к постановлению администрации Кривошеинского

сельского поселения от 10.04.2019 № 41

| Перечень ремонтных и иных работ на объектах и сетях коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения при подготовке к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов |
| --- |
| № п\п | Наименование мероприятий (по объектам коммунального комплекса) | Источники финансирования, тыс. руб. |
|  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  | СредстваМУП ЖКХ КСП | Средства бюджета Кривошеинского сельского поселения | Средства бюджета Кривошеин ского района | Средства бюджета Томской области | Дефицит финансовых средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Газовая № 1 | 21615 | 134 | 158 | 3989 | 17182 | 153 |
| 1.1. | Замена изоляции теплосетей местами 400 м | 48 | 48 |  |  |  |  |
| 1.2. | Замена труб Д 159 участка теплосети ул. Ленина, 16 (60 м в двухтрубном) | 62 | 16 |  |  |  | 46 |
| 1.3. | Замена труб Д 108 участка теплосети ул. Октябрьская, 26 (30 м в двухтрубном) | 25 | 12 |  |  |  | 13 |
|  | Замена труб Д 108 участка теплосети ул. Ленина, 31в (30 м в двухтрубном) | 25 | 12 |  |  |  | 13 |
| 1.4. | Замена запорной арматуры (кран шаровой ALSO) на сетях Ду100 8 шт., Ду150 2 шт., Ду250 2 шт. | 104 | 23 |  |  |  | 81 |
| 1.5. | Ремонт 8 тепловых камер | 23 | 23 |  |  |  |  |
| 1.6. | Проведение испытаний теплосетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь (5275 м) | 158 |  | 158 |  |  |  |
| 1.7. | Приобретение модульной котельной мощностью 4,5 МВт | 21170 |  |  | 3989 | 17182 |  |
| 2 | Газовая № 2 | 2007 | 42 | 362 | 0 | 1603 | 0 |
| 2.1. | Проведение ревизии водоподготовительного оборудования и его наладки, теплохимических испытаний 2-х котлов, наладка их водно-химического режима | 37 |  | 37 |  |  |  |
| 2.2. | Выполнение обязательных мероприятий по устранению выявленных в результате инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовых труб дефектов и повреждений | 40 | 40 |  |  |  |  |
| 2.3. | Промывка теплообменников | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2.4. | Капитальный ремонт сети теплоснабжения | 1852 |  | 249 |  | 1603 |  |
| 2.5. | Проведение испытаний теплосетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь (2527 м) | 76 |  | 76 |  |  |  |
| 3 | Газовая № 3 | 361 | 33 | 153 | 0 | 0 | 175 |
| 3.1. | Текущий ремонт 2 котлов | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 3.2. | Промывка теплообменников | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 3.3. | Замена труб Д 159 участка теплосети на территории ЦРБ (30 м в двухтрубном) | 39 | 12 | 27 |  |  |  |
|  | Проведение ревизии водоподготовительного оборудования и его наладки | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 3.4. | Материалы и оборудование для ремонта водоподготовительного оборудования и его наладки | 130 |  |  |  |  | 130 |
| 3.5. | Проведение теплохимических испытаний 2-х котлов, наладка их водно-химического режима | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 3.6. | Проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования 2-х дымовых труб с привлечением специализированной организации | 55 |  | 55 |  |  |  |
| 3.7. | Замена запорной арматуры (кран шаровой ALSO) на сетях Ду50 3 шт., Ду100 6 шт., Ду150 4 шт. | 56 | 11 |  |  |  | 45 |
| 3.8. | Проведение испытаний теплосетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь (1214 м) | 36 |  | 36 |  |  |  |
| 4 | Газовая № 4 | 115 | 12 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Выполнение обязательных мероприятий по устранению выявленных в результате инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы дефектов и повреждений | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 4.2. | Проведение режимно-наладочных испытаний котла на жидком (резервном) топливе с утверждением режимных карт руководителем МУП «ЖКХ КСП» | 45 |  | 45 |  |  |  |
| 4.3. | Замена насоса котлового контура Movitec VF 4/2 B | 58 |  | 58 |  |  |  |
| 4.4. | Проведение испытаний теплосетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь (124 м) | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | АИТ ул. Коммунистическая | 152 | 21 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Выполнение обязательных мероприятий по устранению выявленных в результате инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы дефектов и повреждений | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 5.2. | Замена изоляции местами 30 м | 7 | 7 |  |  |  |  |
| 5.3. | Замена котла КОВ-80 Ст | 62 |  | 62 |  |  |  |
| 5.4. | Замена насосов WILO TOP-S40/10 DM PN 6/10 2 шт. | 72 | 6 | 66 |  |  |  |
| 5.5. | Проведение испытаний теплосетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь (80 м) | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 6 | АИТ ул. Мелиоративная | 101 | 23 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Выполнение обязательных мероприятий по устранению выявленных в результате инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы дефектов и повреждений | 23 | 23 |  |  |  |  |
| 6.2. | Замена котла КЧМ-5К | 78 |  | 78 |  |  |  |
| 7 | Центральный водозабор | 327 | 40 | 100 | 0 | 0 | 187 |
| 7.1. | Восстановление работоспособности установки обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением Б-М1/НД60 | 67 |  |  |  |  | 67 |
| 7.2. | Приобретение глубинного насоса ЭЦВ-10-65-110 в резерв 1 шт. | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 7.3. | Замена запорной арматуры (кран шаровой ALSO) Ду80 9 шт., Ду100 10 шт., Ду125 5 шт., затвор Ду200 2 шт. | 150 | 30 |  |  |  | 120 |
| 7.4. | Замена опоры ЛЭП | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Водопровод | 3578 | 53 | 90 | 0 | 0 | 3435 |
| 8.1. | Замена пожарных гидрантов: ул. Гагарина, 51; ул. Коммунистическая, 17; ул. Коммунистическая, 43; ул. Ленина, 31; ул. Родинская, 22 | 80 | 30 | 50 |  |  |  |
| 8.2. | Замена водоразборных колонок 5 шт. | 45 | 5 | 40 |  |  |  |
| 8.3. | Ремонт водопроводных колодцев 9 шт. | 18 | 18 |  |  |  |  |
| 8.4. | Замена запорной арматуры (кран шаровой ALSO) на сетях Ду100 3 шт. | 10 |  |  |  |  | 10 |
| 8.5. | Замена ст. труб Д63 на ПЭ участка водопровода по ул. Мелиоративная от № 18 до № 22 (100 м) | 85 |  |  |  |  | 85 |
| 8.6. | Замена ст. труб Д200 на ПЭ участка водопровода по ул. Ленина от № 37 до № 57 (650 м) | 2500 |  |  |  |  | 2500 |
| 8.7. | Замена ст. труб Д63 на ПЭ участка водопровода по ул. Кирова от № 21 до № 33 (300 м) | 255 |  |  |  |  | 255 |
| 8.8. | Замена ст. труб Д63 на ПЭ участка водопровода по ул. Комарова от № 27 до № 33 (100 м) | 85 |  |  |  |  | 85 |
| 8.9. | Замена ст. труб Д63 на ПЭ участка водопровода по ул. Западная от № 19 до № 29 (200 м) | 170 |  |  |  |  | 170 |
| 8.10. | Замена ст. труб Д63 на ПЭ участка водопровода по пер. Садовый от № 11 до № 19 (200 м) | 170 |  |  |  |  | 170 |
| 8.11. | Замена ст. труб Д20 на ПЭ участка водопровода по ул. Светлая в д. Новоисламбуль от № 35 до № 29 (200 м) | 160 |  |  |  |  | 160 |
| 9 | Водонапорные башни | 504 | 5 | 0 | 0 | 0 | 499 |
| 9.1. | Очистка и промывка башен по ул.ул. Артельная, Тракторная, Южная в с. Кривошеино, по ул.ул. Центральная и Садовая в с. Жуково | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 9.2. | Приобретение глубинных насосов ЭЦВ-6-10-110 1 шт. и ЭЦВ-6-10-80 2 шт. | 99 |  |  |  |  | 99 |
| 9.3. | Ремонт и утепление водонапорной башни по ул. Артельная | 200 |  |  |  |  | 200 |
| 9.4. | Ремонт и утепление водонапорной башни по ул. Южная | 200 |  |  |  |  | 200 |
| 10 | Водоотведение | 1218 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1178 |
| 10.1 | Приобретение биопрепаратов | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 10.2. | Ремонт канализационных колодцев ул. Ленина, 48, ул. Коммунистическая, 47 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 10.3. | Инженерно-изыскательские и проектно-сметные работы по объекту "Реконструкция комплекса водоотведения и канализационных очистных сооружений мощностью 300 м3 в сутки" | 1178 |  |  |  |  | 1178 |
|  | ИТОГО: | 29978 | 403 | 1175 | 3989 | 18785 | 5627 |

# Приложение 3

к постановлению администрации Кривошеинского

сельского поселения от 10.04.2019 № 41

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ МУП «ЖКХ КСП» К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2019-2020 годов

ПО СОСТОЯНИЮ НА  «___» _____________2019 года

Форма №1

| Подготовлено для работы в ОЗП на отчетный период муниципальных объектов теплоснабжения |
| --- |
| КОТЕЛЬНЫЕ | КОТЛЫ | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | ВЕТХИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | ЦТП |
| Всего | Готово к зиме ед. | всего | Готово к зиме ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угле | Нефти | газе | э/э | дровах | % |  | угле | Нефти | газе | э/э | дровах | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,ед | Готово к зиме,ед | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Х | Х |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |

| Подготовлено для работы в ОЗП на отчетный период муниципальных объектов водоснабжения и водоотведения |
| --- |
| СКВАЖИНЫ | ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ | СЕТИ ВОДОПРОВОДНЫЕ | ЗАМЕНА ВЕТХИХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ | ЗАМЕНА ВЕТХИХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ |
| Всего, ед | Готово к зиме, ед | % | Всего, ед | Готово к зиме, ед | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Форма № 2

Исполнитель: _____________________________, тел._________________________________

Форма № 4

| Запасы топлива | Направлено финансовых средств на подготовку к зиме, тыс. руб. | Задолженность за уголь, тыс. руб. | Задолженность за электроэнергию, тыс. руб. | Задолженность за потребленный газ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | В наличии | % к плану |  |  |  |  |
| Дрова, м3 | Уголь, тонн | Дрова, м3 | Уголь, тонн | дрова | уголь | Всего | В т.ч. на топливо (уголь, дрова) | В т.ч. аварийный запас | Из областного бюджета | Из местного бюджета | Средства предприятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  |

Форма № 5

| Подготовлено для работы в зимних условиях |
| --- |
| Спец. машины для механизированной уборки, ед. | В т.ч. ЖКХ муниципальных органов, ед. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети, тыс. м2 | В т.ч. ЖХК муниципальных органов, тыс. м2 | Мостовых сооружений независимо от форм собственности, ед. | В т.ч. ЖКХ муниципальных органов, ед. | Транспортных и пешеходных тоннелей независимо от форм собственности, ед. | В т.ч. ЖКХ муниципальных органов, ед. | Гидротехнических сооружений независимо от форм собственности, ед. | В т.ч. ЖКХ муниципальных органов, ед. | Газопроводы до врезки, км | Подготовка кадров, чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |

Исполнитель: _____________________________, тел._________________________________

ИНФОРМАЦИЯ

о прохождении отопительного периода 2019 - 2020 годов в МУП  «ЖКХ КСП»

по состоянию на «____» _____________ 20__ г.

Форма № 6

1. об авариях и отключениях продолжительностью более суток на объектах жизнеобеспечения

| Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | Дата и время возникновения ситуации | Причины | Количество отключенных потребителей, ед. | Жилые дома | Объекты социальной сферы, ед. | Принимаемые меры по устранению аварии с указанием привлеченных сил и средств | Планируемые сроки устранения аварии | Материальный ущерб, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кол-во домов, ед. | Кол-во квартир, ед. | Численность проживающих, ед. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Кривошеинское сельское поселение | с. Кривошеино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Жуково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Новоисламбуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. о запасах топлива на источниках теплоснабжения

| Наименование муниципального образования | Твердое топливо | Аварийный запас топлива |
| --- | --- | --- |
|  | Уголь (тонн) | Дрова (м3) | жидкое | Жидкое для ДЭС |
|  | всего потребность на отопительный сезон | нормативный запас | наличие на котельных | % готовности (к общей потребности) | % готовности (к нормативному запасу) | всего потребность на отопительный сезон | нормативный запас | наличие на котельных | % готовности (к нормативному запасу) | Наличие на газовых котельных | % к нормативному запасу | нормативный запас | наличие на ДЭС | % к нормативному запасу |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кривошеинское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х |

Исполнитель: _____________________________, тел._________________________________

# Приложение 4

к постановлению администрации Кривошеинского

сельского поселения от 10.04.2019 № 41

Перечень ресурсоснабжающих организаций, источников теплоснабжения и

потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному

периоду согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду

| Организации/источники/потребители | Руководитель | Телефон (38251) |
| --- | --- | --- |
| Ресурсоснабжающие организации |
| Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Кривошеинского сельского поселения» | В.Ю. Томаш и.о. директора | 2-29-62 |
| Источники теплоснабжения |  |  |
| Модульная газовая котельная № 1 |  |  |
| Блочно-модульная газовая котельная № 2 |  |  |
| Газовая котельная № 3 |  |  |
| Модульная газовая котельная № 4 |  |  |
| АИТ ул. Коммунистическая |  |  |
| АИТ ул. Мелиоративная |  |  |
| Потребители |
| Здания и помещения органов местного самоуправления, находящиеся в с. Кривошеино | С.А. Тайлашев, Глава Кривошеинского района | 2-14-90 |
| Здания и помещения школьных и дошкольных образовательных учреждений, находящиеся в с. Кривошеино | М.Ф. Кустова, руководитель Управления образования Кривошеинского района | 2-19-74 |
| Здания и помещения учреждений здравоохранения, находящиеся в с. Кривошеино | В.В. Нестеров, главный врач Кривошеинской районной больницы | 2-16-57 |
| Здания и помещения учреждений культуры, находящиеся в с. Кривошеино | Т.И. Нестерова, директор централизованной клубной системы | 2-17-90 |
| Здания и помещения библиотек, находящиеся в с. Кривошеино | О.В. Силицкая, директор центральной библиотеки | 2-19-02 |

# Text boxes

О подготовке жилищно-коммунального комплекса

Кривошеинского сельского поселения

к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов