ИСПОЛНИТЕЛЬНО – РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН

КРИВОШЕИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  -

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2018     		                       	                                                        № 61

с. Кривошеино

Томской области

В целях обеспечения устойчивой работы объектов жилищно-коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения в отопительный период 2018-2019 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

## 1. Утвердить состав комиссии по подготовке жилищно-коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к работе в отопительный период 2018 - 2019 годов:

1)  Казырский О.П.,  Глава Кривошеинского сельского поселения;

2)  Шеин В.А., ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО и ЧС администрации

Кривошеинского сельского поселения;

3)  Томаш В.Ю.,    и.о. директора МУП «ЖКХ КСП» (по согласованию);

4)  Князюк Н.К., депутат Совета Кривошеинского сельского поселения (по

согласованию);

5)                      представитель Сибирского управления Ростехнадзора (по

согласованию).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса  Кривошеинского сельского поселения к работе в отопительный период 2018 - 2019 годов согласно приложению 1.

3. Утвердить перечень ремонтных и иных работ на объектах и сетях коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения при подготовке к работе в отопительный период 2018 - 2019 годов согласно приложению 2.

## 4.  Осуществить комиссионные проверки объектов коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения при подготовке их к работе в отопительный период 2018 - 2019 годов в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ (Минэнерго России) от 12 марта 2013 г. № 103.

5.  Рекомендовать и.о. директора МУП «ЖКХ КСП» (Томаш В.Ю.):

5.1. составить перечень объектов, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экологическим, экономическим, социальным последствиям. Согласовать данный перечень и уровень брони по каждому объекту с ОАО «Томская энергосбытовая компания» в срок до 01.08.2018;

5.2. предоставлять информацию в администрацию Кривошеинского сельского поселения  согласно приложению 3:

о ходе подготовки к зиме на 1 и 15 число каждого месяца, начиная с 1 июня по 1 ноября 2018 года (формы 1,2,4,5);

о прохождении отопительного периода 2018 - 2019 годов на 1 и 15 число каждого месяца, начиная с 15 сентября 2018 г. по 15 мая 2019 г. (форма 6 п.1 и п.2).

6. Установить для МУП «ЖКХ КСП» (Томаш В.Ю.) сроки:

6.1. подготовки объектов коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения  к эксплуатации в отопительный период 2018 - 2019 годов  –  31.08.2018 года;

6.2. получения паспортов готовности котельных и паспорта готовности предприятия к работе в отопительный период 2018 - 2019 годов – 02.11.2018 года.

## 7. Утвердить Перечень ресурсоснабжающих организаций, источников теплоснабжения и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства энергетики РФ (Минэнерго России) от 12 марта 2013 г. № 103, согласно приложению 4.

8. Постановление администрации Кривошеинского сельского поселения от 24.04.2017 № 75 «О подготовке жилищно - коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к работе в отопительный период 2017 - 2018 годов» считать утратившим силу.

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Кривошеинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

10.   Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

11.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кривошеинского сельского поселения              /подпись/        О.П. Казырский

В.А. Шеин

8(38251) 2-20-12

Прокуратура

Члены комиссии

Сибирское управление Ростехнадзора

МУП «ЖКХ КСП»

Администрация Кривошеинского района

# Приложение 1

к постановлению администрации Кривошеинского

сельского поселения от 03.05.2018 № 61

План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к работе в отопительный период 2018-2019 годов

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обеспечить своевременное выделение средств на оплату коммунальных услуг в соответствии со сметой расходов | Ежемесячно в течение года | Лейман А.А. Сайнакова Л.В. |
| 2 | Составить перечень объектов, ограничение режима потребления электрической энергии которых ниже уровня аварийной брони не допускается | До 01.08.2018 | Томаш В.Ю. |
| 3 | Обеспечить обучение и аттестацию персонала котельных | До 31.08.2018 | Томаш В.Ю. |
| 4 | Назначить ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования объектов коммунального комплекса | До 01.08.2018 | Томаш В.Ю. |
| 5 | Обеспечить персонал объектов коммунального комплекса нормативно-техническими документами, инструкциями, схемами | До 31.08.2018 | Томаш В.Ю. |
| 6 | Создать резервный запас материалов и оборудования | До 31.08.2018 | Шеин В.А. Томаш В.Ю. |
| 7 | Организовать необходимые работы по созданию теплового контура многоквартирных жилых домов | До 31.08.2018 | Шеин В.А. Старшие по домам Председатели ТСЖ |
| 8 | Провести ремонт, промывку, опрессовку систем отопления многоквартирных жилых домов с оформлением актов | До 31.08.2018 | Шеин В.А. Старшие по домам Председатели ТСЖ |
| 9 | Провести ремонт оборудования котельных в соответствии с утвержденным перечнем ремонтных работ на объектах и сетях коммунального комплекса | До 31.08.2018 | Томаш В.Ю. |
| 10 | Создать аварийно-восстановительную бригаду для оперативного устранения аварий на объектах ЖКХ в отопительный период, составить график дежурства и провести тренировочные занятия | До 31.08.2018 | Томаш В.Ю. |
| 11 | Оформить и получить паспорта готовности объектов теплоснабжения и паспорт готовности предприятия | До 02.11.2018 | Шеин В.А. Томаш В.Ю. |
| 12 | Докладывать в администрацию поселения и в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации района о всех аварийных ситуациях, произошедших на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения | Оперативно в течение года | Томаш В.Ю. |

# Приложение 2

к постановлению администрации Кривошеинского

сельского поселения от 03.05.2018 № 61

| Перечень ремонтных и иных работ на объектах и сетях коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения при подготовке к работе в отопительный период 2018-2019 г.г. |
| --- |
| № п\п | Наименование мероприятий (по объектам коммунального комплекса) | Источники финансирования, тыс. руб. |
|  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  | Средств МУП ЖКХ КСП | Средств бюджет сельск поселения | СредствбюджетКривошеинск района | Средствобластн бюджет | Дефицит финансовых средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Газовая № 1 | 21348,6 | 246 | 1500 | 2420,9 | 17181,7 | 0 |
| 1.1. | Приобретение котельной мощностью 4,5 МВт | 21002,6 |  | 1400 | 2420,9 | 17181,7 |  |
| 1.2. | Замена изоляции теплосетей местами 100 м | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 1.3. | Замена труб участка теплосети ул. Ленина, 16 (65м в двухтрубном) | 130 | 80 | 50 |  |  |  |
| 1.4. | Замена труб участка теплосети ул. Октябрьская, 23-27 (75 м в двухтрубном) | 150 | 100 | 50 |  |  |  |
| 1.5. | Замена запорной арматуры на сетях | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 1.6. | Ремонт 4 тепловых колодцев | 6 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Газовая № 2 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Замена расширительных баков 2 шт. | 60 | 60 |  |  |  |  |
| 2.2. | Установка кранов Д=25 мм на расширительные баки 2 шт. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2.3. | Промывка теплообменников | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2.4. | Замена изоляции теплосетей местами 100 м | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Газовая № 3 | 310 | 115 | 20 | 0 | 0 | 175 |
| 3.1. | Текущий ремонт 2 котлов | 60 | 60 |  |  |  |  |
| 3.2. | Промывка теплообменников | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 3.3. | Замена затворов Д=100 мм 2 шт. | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 3.4. | Замена труб участка теплосети на территории ЦРБ (30 м в двухтрубном) | 60 | 40 | 20 |  |  |  |
| 3.5. | Ремонт 2 тепловых колодцев | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 3.6. | Ремонт системы водоподготовки | 175 |  |  |  |  | 175 |
| 4 | Газовая № 4 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Замена котлового насоса | 38 | 38 |  |  |  |  |
| 4.2. | Замена расширительных баков 2 шт. | 18 | 18 |  |  |  |  |
| 5 | АИТ ул. Коммунистическая | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Замена изоляции местами 10 м | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Центральный водозабор | 218 | 38 | 68 | 0 | 0 | 112 |
| 6.1. | Замена фильтрующего материала и колпачков на фильтрах станции обезжелезивания | 56 | 38 | 18 |  |  |  |
| 6.2. | Установка сетевого насоса VILO | 112 |  |  |  |  | 112 |
| 6.3. | Ремонт глубинного насоса ЭЦВ-10-65-110 в резерв 1 шт. | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 7 | Водопровод | 428 | 228 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 7.1. | Ремонт водопроводных колодцев 9 шт. | 18 | 18 |  |  |  |  |
| 7.2. | Замена труб участка водопровода по ул. Победы (100м) | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 7.3. | Замена труб участка водопровода по ул. Тракторная у водонапорной башни (40м) | 40 | 40 |  |  |  |  |
| 7.4. | Замена труб участка водопровода по ул. Октябрьская, 32-48, 6 (70м) | 70 | 70 |  |  |  |  |
| 7.5. | Замена труб участка водопровода от ул. Заводская до ул. Энергетиков (ветеринарное управление) (200м) | 200 |  |  |  |  | 200 |
| 8 | Водонапорные башни | 250 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. | Очистка и промывка башен по ул.ул. Артельная, Тракторная, Южная в с. Кривошеино, по ул.ул. Центральная и Садовая в с. Жуково | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 8.2. | Ремонт и утепление водонапорной башни по ул. Артельная | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 9 | Водоотведение | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1. | Приобретение биопрепаратов | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 9.2. | Ремонт канализационных колодцев 4 шт. | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 22734,6 | 857,0 | 1788,0 | 2420,9 | 17181,7 | 487,0 |

# Приложение 3

к постановлению администрации Кривошеинского

сельского поселения от 03.05.2018 № 61

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

О ГОТОВНОСТИ МУП «ЖКХ  КСП» К РАБОТЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2018-2019 г.г.

ПО СОСТОЯНИЮ НА  «___» _____________201__ года

Форма №1

| Подготовлено для работы в ОЗП на отчетный период муниципальных объектов теплоснабжения |
| --- |
| КОТЕЛЬНЫЕ | КОТЛЫ | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | ВЕТХИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | ЦТП |
| Всего | Готово к зиме ед. | всего | Готово к зиме ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угле | Нефти | газе | э/э | дровах | % |  | угле | Нефти | газе | э/э | дровах | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,ед | Готово к зиме,ед | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |

Форма № 2

| Подготовлено для работы в ОЗП на отчетный период муниципальных объектов водоснабжения и водоотведения |
| --- |
| СКВАЖИНЫ | ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ | СЕТИ ВОДОПРОВОДНЫЕ | ЗАМЕНА ВЕТХИХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ | ЗАМЕНА ВЕТХИХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ |
| Всего, ед | Готово к зиме ед | % | Всего, ед | Готово к зиме ед | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Форма № 4

| Запасы топлива | Направлено финансовых средств на подготовку к зиме, тыс. руб. | Задолженность, тыс. руб. | Задолженность, тыс. руб. | Задолженность за потребленный газ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | В наличии | % к плану |  | За уголь | За электроэнергию |  |
| Дрова, м3 | Уголь, тонн | Дрова, м3 | Уголь, тонн | дрова | уголь | Всего | В т.ч. на топливо (уголь, дрова) | В т.ч. аварийный запас | Из областного бюджета | Из местного бюджета | Средства предприятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |

Форма № 5

| Подготовлено для работы в зимних условиях |
| --- |
| Спец. машины для механизированной уборки, ед. | В т.ч. ЖКХ муниципальных органов, ед. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети, тыс. м2 | В т.ч. ЖХК муниципальных органов,м2 | Мостовых сооружений независимо от форм собственности, ед. | В т.ч. ЖКХ муниципальных органов, ед. | Транспортных и пешеходных тоннелей независимо от форм собственности, ед. | В т.ч. ЖКХ муниципальных органов, ед. | Гидротехнических сооружений независимо от форм собственности,ед. | В т.ч. ЖКХ муниципальных органов, ед. | Газопроводы до врезки,км | Подготовка кадров, чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

ИНФОРМАЦИЯ

О ПРОХОЖДЕНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА  2018-2019 г.г. в МУП  «ЖКХ КСП»

по состоянию на «____» _____________ 201__ г.

Форма № 6

1. об авариях и отключениях продолжительностью более суток на объектах жизнеобеспечения

| Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | Дата и время возникновения ситуации | Причины | Количество отключенных потребителей, ед. | Жилые дома | Объекты социальной сферы, ед. | Принимаемые меры по устранению аварии с указанием привлеченных сил и средств | Планируемые сроки устранения аварии | Материальный ущерб, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кол-во домов, ед. | Кол-во квартир, ед. | Численность проживающих, ед. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Кривошеинское сельское поселение | с. Кривошеино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Жуково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Новоисламбуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. о запасах топлива на источниках теплоснабжения

| Наименование муниципального образования | Твердое топливо | Аварийный запас топлива |
| --- | --- | --- |
|  | Уголь (тонн) | Дрова (м3) | жидкое | Жидкое для ДЭС |
|  | всего потребность на отопительный сезон | нормативный запас | наличие на котельных | % готовности (к общей потребности) | % готовности (к нормативному запасу) | всего потребность на отопительный сезон | нормативный запас | наличие на котельных | % готовности (к нормативному запасу) | Наличие на газовых котельных | % к нормативному запасу | нормативный запас | наличие на ДЭС | % к нормативному запасу |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кривошеинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель, тел.

# Приложение 4

к постановлению администрации Кривошеинского

сельского поселения от 03.05.2018 № 61

Перечень ресурсоснабжающих организаций, источников теплоснабжения и

потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному

периоду согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду

| Организации/источники/потребители | Руководитель | Телефон |
| --- | --- | --- |
| Ресурсоснабжающие организации |  |  |
| Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Кривошеинского сельского поселения» | В.Ю. Томаш, и.о. директора | (38251) 2-29-62 |
| Источники теплоснабжения |  |  |
| Газовая котельная № 1 |  |  |
| Блочно-модульная газовая котельная № 2 |  |  |
| Газовая котельная № 3 |  |  |
| Модульная газовая котельная № 4 |  |  |
| АИТ ул. Коммунистическая |  |  |
| АИТ ул. Мелиоративная |  |  |
| Потребители |  |  |
| Здания и помещения органов местного самоуправления, находящиеся в с. Кривошеино | С.А. Тайлашев, Глава Кривошеинского района | (38251) 2-14-90 |
| Здания и помещения школьных и дошкольных образовательных учреждений, находящиеся в с. Кривошеино | М.Ф. Кустова, руководитель Управления образования Кривошеинского района | (38251) 2-19-74 |
| Здания и помещения учреждений здравоохранения, находящиеся в с. Кривошеино | В.В. Нестеров, главный врач Кривошеинской районной больницы | (38251) 2-16-57 |
| Здания и помещения учреждений культуры, находящиеся в с. Кривошеино | Т.И. Нестерова, директор централизованной клубной системы | (38251) 2-17-90 |
| Здания и помещения библиотек, находящиеся в с. Кривошеино | О.В. Силицкая, директор центральной библиотеки | (38251) 2-19-02 |

# Text boxes

О подготовке жилищно-коммунального комплекса

Кривошеинского сельского поселения

к работе в отопительный период 2018 - 2019 годов