## Slide 1: Администрация Кривошеинского района
Формирование современной городской среды
Кривошеинского сельского поселения в 2017 г.
Докладчик:
заместитель Главы Кривошеинского района по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, ГО и ЧС
Д.В. Кондратьев
О реализации ПРИОРИТЕТНОГО проекта

## Slide 2: Принятые муниципальные нормативные акты
Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций, о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу «Благоустройство территории Кривошеинского сельского поселения на 2017-2019 годы», подлежащей благоустройству в 2017 году.
Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, о включении дворовой территории в муниципальную программу «Благоустройство территории Кривошеинского сельского поселения на 2017-2019 годы», подлежащей благоустройству в 2017 году.

## Slide 3
Порядок общественного обсуждения проекта о внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Кривошеинского сельского поселения на 2017-2019 годы, предусматривающих реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды.
Постановление Администрации Кривошеинского сельского поселения от 24.03.2017 №54 «Об общественной комиссии»
Проект Постановления Администрации Кривошеинского сельского поселения «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Кривошеинского сельского поселения на 2017-2019 годы»

## Slide 4: Выполненные мероприятия
Проведено одно заседание общественной комиссии, на которой принято решение о дополнительном приеме заявок.
В проект программы на 2017 год включено:
1 предложение по благоустройству общественных пространств;
2 предложения по благоустройству дворовых территорий.

## Slide 5
Дополнительно подано:
2 заявки по благоустройству дворовых территорий;
1 заявка по благоустройству общественных пространств.
Изначально включено в программу:
2 дворовых территории;
1 общественное пространство
Направлена заявка на предоставление
Субсидии 22.03.2017 г. № 02-07-768/17-0
Подписано соглашение о предоставлении
субсидии 30.03.2017 г. №47.
Проведено 3 встречи с населением – апрель 2017 г. Обеспечено освещение деятельности в СМИ и на официальном сайте Администрации Кривошеинского сельского поселения

## Slide 7: Планируемые мероприятия
Получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости Томскгосэкспертизы на сметные расчеты по мероприятиям, до 20 июня 2017г.
Общественное обсуждение программы – 12 мая 2017 г.
Разработка и утверждение дизайн-проектов – 25 мая 2017г.
Утверждение программы – 25 мая 2017г.
Внесение изменений в Правила благоустройства – 1 июля 2017 г.
Утверждение муниципальной программы по формированию городской среды на 2018-2022 гг. – 1 ноября 2017г.
Завершение работ – август – сентябрь.

## Slide 8: Предложения жителей по благоустройству открытых общественных пространств
Текущий ремонт молодежного сквера «Единство» в с. Кривошеино Томской области:
подсыпка грунтом размытого участка;
восстановление покрытия дорожки из тротуарной плитки;
восстановление звеньев ограждений
установка урн;
установка МАФ.

## Slide 9
Предложения жителей по благоустройству открытых общественных пространств
ремонтируемая площадка;
действующая детская площадка

## Slide 10
Предложения жителей по благоустройству открытых общественных пространств
Молодежный сквер «Единство»

## Slide 11
Предложения жителей по благоустройству открытых общественных пространств
Молодежный сквер «Единство»

## Slide 12: Предложения жителей по благоустройству дворовых территорий
Благоустройство дворовых территорий по 4 адресам в с. Кривошеино
Улучшение качества асфальтобетонного покрытия – 4 двора;
Оснащение детскими игровыми комплексами – 2 двора;
Оснащение скамейками, урнами – 2 двора.

## Slide 13: Предложения жителей по благоустройству дворовых территорий
благоустройство дворовых территорий