ИСПОЛНИТЕЛЬНО – РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН

КРИВОШЕИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  -

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2020     		                       	                                                        № 51

с. Кривошеино

Томской области

В соответствии со ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", п.п. 9.1 - 9.2 ч. 1 ст. 10 Устава муниципального образования Кривошеинское сельское поселение, во исполнение постановления Администрации Кривошеинского района от 13.04.2020 № 201 «О подготовке жилищно-коммунального и хозяйственного комплекса Кривошеинского района к работе в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов», в целях обеспечения устойчивой работы объектов жилищно-коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

## 1. Утвердить состав комиссии по подготовке жилищно-коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов:

## 1)  Казырский О.П. - Глава Кривошеинского сельского поселения;

2)  Шеин В.А.          - ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО и ЧС

Администрации Кривошеинского сельского поселения;

3)  Томаш В.Ю.       - директор МУП «ЖКХ КСП» (по согласованию);

4)  Герасимов А.М. - депутат Совета Кривошеинского сельского поселения (по

согласованию);

5)                              - представитель Сибирского управления Ростехнадзора (по

согласованию).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса  Кривошеинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов согласно приложению 1.

3. Утвердить перечень ремонтных и иных работ на объектах и сетях коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения при подготовке к работе в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов согласно приложению 2.

## 4.  Осуществить комиссионные проверки объектов коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения при подготовке их к работе в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013  № 103.

5.  Рекомендовать директору МУП «ЖКХ КСП» (Томаш В.Ю.):

5.1. составить перечень объектов, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экологическим, экономическим, социальным последствиям. Согласовать данный перечень и уровень брони по каждому объекту с ПАО «Томская энергосбытовая компания» в срок до 01.08.2020;

5.2. предоставлять информацию в Администрацию Кривошеинского сельского поселения  согласно приложению 3:

о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период на 1 и 15 число каждого месяца, начиная с 15 июня по 1 ноября 2020 года (формы 1,2,4,5);

о прохождении отопительного периода 2020 - 2021 годов еженедельно по пятницам с 15 сентября 2020 года по 15 мая 2021 года (форма 6 п.1 и п.2);

5.3. предоставлять в Администрацию Кривошеинского сельского поселения отчеты по формам федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная,  № 2-ЖКХ (зима), № 3-ЖКХ (зима) в утвержденные Росстатом сроки.

6. Установить для МУП «ЖКХ КСП» (Томаш В.Ю.) сроки:

6.1. подготовки объектов коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов – 31.08.2020;

6.2. получения паспорта готовности предприятия к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов – 01.10.2020.

## 7. Утвердить Перечень ресурсоснабжающих организаций, источников теплоснабжения и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к работе в осенне-зимний период согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013  № 103, согласно приложению 4.

8. Признать утратившим силу постановление Администрации Кривошеинского сельского поселения от 10.04.2019 № 41 «О подготовке жилищно - коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к работе в отопительный период 2019 - 2020 годов».

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Кривошеинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

10.  Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

11.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кривошеинского сельского поселения                                       О.П. Казырский

В.А. Шеин

8(38251) 2-20-12

Прокуратура

Члены комиссии

Сибирское управление Ростехнадзора

МУП «ЖКХ КСП»

Администрация Кривошеинского района

# Приложение 1

к постановлению администрации Кривошеинского

сельского поселения от 14.04.2020 № 51

План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обеспечить своевременное выделение средств на оплату коммунальных услуг в соответствии со сметой расходов | Ежемесячно в течение года | Чуклинова О.С. Сайнакова Л.В. |
| 2 | Составить перечень объектов, ограничение режима потребления электрической энергии которых ниже уровня аварийной брони не допускается | До 01.08.2020 | Томаш В.Ю. |
| 3 | Обеспечить обучение и аттестацию персонала котельных | До 31.08.2020 | Томаш В.Ю. |
| 4 | Назначить ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования объектов коммунального комплекса | До 01.08.2020 | Томаш В.Ю. |
| 5 | Обеспечить персонал объектов коммунального комплекса нормативно-техническими документами, инструкциями, схемами | До 31.08.2020 | Томаш В.Ю. |
| 6 | Создать резервный запас материалов и оборудования | До 31.08.2020 | Томаш В.Ю. Шеин В.А. |
| 7 | Организовать необходимые работы по созданию теплового контура многоквартирных жилых домов | До 31.08.2020 | Шеин В.А. Старшие по домам Председатели ТСЖ |
| 8 | Провести ремонт, промывку, опрессовку систем отопления многоквартирных жилых домов с оформлением актов | До 31.08.2020 | Шеин В.А. Старшие по домам Председатели ТСЖ |
| 9 | Провести ремонт оборудования котельных в соответствии с утвержденным перечнем ремонтных работ на объектах и сетях коммунального комплекса | До 31.08.2020 | Томаш В.Ю. |
| 10 | Создать аварийно-восстановительную бригаду для оперативного устранения аварий на объектах ЖКХ в отопительный период, составить график дежурства и провести тренировочные занятия | До 31.08.2020 | Томаш В.Ю. |
| 11 | Оформить и получить паспорта готовности объектов теплоснабжения и паспорт готовности предприятия | До 15.10.2020 | Шеин В.А. Томаш В.Ю. |
| 12 | Докладывать в администрацию поселения и в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации района о всех аварийных ситуациях, произошедших на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения | Оперативно в течение года | Томаш В.Ю. |

# Приложение 2

к постановлению администрации Кривошеинского

сельского поселения от 14.04.2020 № 51

| Перечень ремонтных и иных работ на объектах и сетях коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения при подготовке к работе в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов № п\п Наименование мероприятий (по объектам коммунального комплекса) | Источники финансирования, тыс. руб. Всего в том числе Средства МУП ЖКХ КСП Средства бюджета Кривошеинского сельского поселения Средства бюджета Кривошеинского района Средства бюджета Томской области Дефицит финансовых средств 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Газовая № 1 508 201 11 0 0 296 1.1 Замена изоляции теплосетей местами 400 м 48 48 1.2 Замена труб Д 159 участка теплосети ул. Ленина, 16 (60 м в двухтрубном) 62 16 46 1.3 Замена труб Д 108 участка теплосети ул. Октябрьская, 26 (30 м в двухтрубном) | 29 12 17 1.4 Замена запорной арматуры (кран шаровой ALSO) на сетях Ду80мм 2шт., Ду100мм 8шт., Ду150 2 шт., Ду250 2 шт. 115 56 59 1.5 Ремонт 8 тепловых камер 24 24 1.6 Проведение испытаний теплосетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь (5275 м) | 158 158 1.7 Промывка теплосетей, теплообменников 4 4 1.8 Ревизия котлов №№ 1,2,3 6 6 1.9 Ревизия газового оборудования 7 7 1.10 Замена трубы на вводе теплосети в котельную Д-133мм 26 10 16 1.11 Ремонт теплосети в ТК ул. Ленина 11, ул. Ленина 26 18 18 1.12 Замена оборудования: логический контролер ОВЕН САУ-У, логический контролер ОВЕН 2 ТРМ 1 11 11 2 Газовая № 2 264 71 76 0 0 117 2.1 Ревизия газового оборудования 7 7 2.2 Промывка теплосетей, теплообменников 4 4 2.3 Проведение испытаний теплосетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь (2527 м) 76 76 2.4 Ревизия котлов №№ 1,2 4 4 2.5 Замена изоляции теплосетей местами 160 м 19 19 2.6 Замена запорной арматуры (кран шаровой ALSO) Ду50мм 4шт., Ду100мм 2шт. 10 10 2.7 Покраска помещения котельной | 3 3 2.8 Замена пускового устройства MCD 202-022-T4-CV3 22kW (30HP) 400V AC котлового насоса 45 45 2.9 Замена частотного преобразователя сетевого насоса VLT AQUA Drive 22 kW (400V) 30HP на пусковое устройство MCD 202-022-T4-CV3 22kW (30HP) 400V AC 45 45 2.10 Замена привода воздушной заслонки Belimo-230 5V A на Belimo LF-230 (4Hm 230v) 17 17 2.11 Замена загрузки натрий-катионитного фильтра 16 16 2.12 Приобретение аккумуляторных батарей (АКБ 6ст -190 2шт) к дизель-генератору | 18 18 3 Газовая № 3 2914 41 371 0 2432 70 3.1 Ревизия котлов №№ 1,2 4 4 3.2 Промывка теплосетей, теплообменников 4 4 3.3 Замена запорной арматуры (кран шаровой ALSO) на сетях Ду50 3 шт., Ду100 6 шт., Ду150 4 шт. 34 34 3.4 Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 2803 371 2432 3.5 Проведение испытаний теплосетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь (1214 м) 36 36 3.6 Ревизия газового оборудования 7 7 3.7 Покраска помещения котельной 3 3 3.8 Замена турбулизаторов котла №1 3 3 3.9 Замена приборов управления насосами и двухходовым клапаном 6 6 3.10 Выполнение обязательных мероприятий по устранению выявленных в результате инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы дефектов и повреждений | 14 14 4 Газовая № 4 31 18 0 0 0 13 4.1 Ревизия котлов №№ 1,2 4 4 4.2 Проведение испытаний теплосетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь (124 м) | 4 4 4.3 Ревизия газового оборудования 7 7 4.4 Покраска помещения котельной 3 3 4.5 Промывка теплосетей, теплообменников 4 4 4.6 Замена подпиточн. насоса WJ 202 EM 9 9 5 АИТ ул. Коммунистическая 129 22 0 0 0 107 5.1 Выполнение обязательных мероприятий по устранению выявленных в результате инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы дефектов и повреждений 8 8 5.2 Замена изоляции местами 30 м 7 7 5.3 Замена насоса WILO TOP-S40/10 DM PN 6/10 33 33 5.4 Замена насоса WILO WJ 202 ЕМ 4081224 9 9 5.5 Проведение испытаний теплосетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь (80 м) | 3 3 5.6 Замена котла КОВ-80 Ст 62 62 5.7 Ревизия газового оборудования 7 7 6 АИТ ул. Мелиоративная 18 15 0 0 0 3 6.1 Выполнение обязательных мероприятий по устранению выявленных в результате инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы дефектов и повреждений 8 8 6.2 Проведение испытаний теплосетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь (15 м) 3 3 6.3 Ревизия газового оборудования 7 7 ИТОГО по теплоснабжению 3864 368 458 0 2432 606 7 Центральный водозабор 345 32 235 0 0 78 7.1 Замена колпачков на фильтрах, замена фильтрующего материала 76 18 58 7.2 Приобретение глубинного насоса ЭЦВ-10-65-110 в резерв 1 шт. 98 98 7.3 Замена запорной арматуры (кран шаровой ALSO) Ду80 9 шт., Ду100 10 шт., 79 79 7.4 Зачистка и промывка емкостей станции обезжелезивания 12 12 7.5 Приобретение глубинного насоса ЭЦВ-8-40-110 в резерв 1 шт. 78 78 7.6 Замена датчика давления ДМ-5001 2 2 8 Водопровод 2105 80 170 0 0 1855 8.1 Ремонт водопроводных колодцев 9 шт. 18 18 8.2 Замена запорной арматуры (кран шаровой ALSO) на сетях Ду100 3 шт. 18 18 8.3 Прокладка водопровода к дому ул. Дзержинского, 23 ПЭ Ду20 80м 80 80 8.4 Замена чугунной трубы Ду100 на ПЭ участка водопровода по ул. Ломоносова (300 м) 360 360 8.5 Замена стальных труб Ду63 на ПЭ участка водопровода по ул. Мелиоративная от № 18 до № 22 (100 м) 90 90 8.6 Замена стальных труб Ду200 на ПЭ участка водопровода по ул. Ленина от № 37 до № 57 (650 м) 975 975 8.7 Замена стальных труб Ду63 на ПЭ участка водопровода по ул. Кирова от № 21 до № 33 (300 м) 270 270 8.8 Замена стальных труб Ду63 на ПЭ участка водопровода по ул. Комарова от № 27 до № 33 (100 м) 90 90 8.9 Замена стальных труб Ду20 на ПЭ участка водопровода по ул. Светлая в д. Новоисламбуль от № 35 до № 29 (200 м) 160 160 8.10 Прокладка водопровода к МКД по ул. Ленина, № 69 ПЭ Ду20 100м 80 80 9 Водонапорные башни 2109 10 0 0 0 2099 9.1 Очистка и промывка башен по ул.ул. Артельная, Тракторная, Южная в с. Кривошеино, по ул.ул. Центральная и Садовая в с. Жуково 10 10 9.2 Приобретение глубинных насосов ЭЦВ-6-10-110 1 шт. и ЭЦВ-6-10-80 2 шт. 99 99 9.3 Ремонт и утепление водонапорной башни по ул. Артельная 200 200 9.4 Ремонт и утепление водонапорной башни по ул. Южная 200 200 9.5 Ремонт и утепление водонапорной башни по ул. Колхозная 200 200 9.6 Обустройство санитарных зон (планировка территории, ограждение, устройство дорожек с твердым покрытием, цементирование устья скважины) 1400 1400 ИТОГО по водоснабжению 4559 122 405 0 0 4032 10 Водоотведение 1785 49 15 0 0 1721 10.1 Приобретение биопрепаратов 30 30 10.2 Ремонт канализационного колодца по ул. Коммунистическая, 47 22 7 15 10.3 Инженерно-изыскательские и проектно-сметные работы по объекту "Реконструкция комплекса водоотведения и канализационных очистных сооружений мощностью 300 м3 в сутки" 1256 1256 10.4 Очистка колодца-сепаратора 12 12 10.5 Ремонт дамбы иловой карты №3 465 465 465 ВСЕГО: 10208 539 878 0 2432 6359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Приложение 3

к постановлению администрации Кривошеинского

сельского поселения от 14.04.2020 № 51

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ МУП «ЖКХ КСП» К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2020-2021 годов

ПО СОСТОЯНИЮ НА  «___» _____________20__ года

Форма №1

| Подготовлено для работы в ОЗП на отчетный период муниципальных объектов теплоснабжения |
| --- |
| КОТЕЛЬНЫЕ | КОТЛЫ | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | ВЕТХИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | ЦТП |
| Всего | Готово к зиме ед. | всего | Готово к зиме ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угле | Нефти | газе | э/э | дровах | % |  | угле | Нефти | газе | э/э | дровах | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,ед | Готово к зиме,ед | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Х | Х |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |

| Подготовлено для работы в ОЗП на отчетный период муниципальных объектов водоснабжения и водоотведения |
| --- |
| СКВАЖИНЫ | ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ | СЕТИ ВОДОПРОВОДНЫЕ | ЗАМЕНА ВЕТХИХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ | ЗАМЕНА ВЕТХИХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ |
| Всего, ед | Готово к зиме, ед | % | Всего, ед | Готово к зиме, ед | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Форма № 2

Исполнитель: _____________________________, тел._________________________________

Форма № 4

| Запасы топлива | Направлено финансовых средств на подготовку к зиме, тыс. руб. | Задолженность за уголь, тыс. руб. | Задолженность за электроэнергию, тыс. руб. | Задолженность за потребленный газ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | В наличии | % к плану |  |  |  |  |
| Дрова, м3 | Уголь, тонн | Дрова, м3 | Уголь, тонн | дрова | уголь | Всего | В т.ч. на топливо (уголь, дрова) | В т.ч. аварийный запас | Из областного бюджета | Из местного бюджета | Средства предприятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  |

Форма № 5

| Подготовлено для работы в зимних условиях |
| --- |
| Спец. машины для механизированной уборки, ед. | В т.ч. ЖКХ муниципальных органов, ед. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети, тыс. м2 | В т.ч. ЖХК муниципальных органов, тыс. м2 | Мостовых сооружений независимо от форм собственности, ед. | В т.ч. ЖКХ муниципальных органов, ед. | Транспортных и пешеходных тоннелей независимо от форм собственности, ед. | В т.ч. ЖКХ муниципальных органов, ед. | Гидротехнических сооружений независимо от форм собственности, ед. | В т.ч. ЖКХ муниципальных органов, ед. | Газопроводы до врезки, км | Подготовка кадров, чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |

Исполнитель: _____________________________, тел._________________________________

ИНФОРМАЦИЯ

о прохождении отопительного периода 2020 - 2021 годов в МУП  «ЖКХ КСП»

по состоянию на «____» _____________ 20__ г.

Форма № 6

1. об авариях и отключениях продолжительностью более суток на объектах жизнеобеспечения

| Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | Дата и время возникновения ситуации | Причины | Количество отключенных потребителей, ед. | Жилые дома | Объекты социальной сферы, ед. | Принимаемые меры по устранению аварии с указанием привлеченных сил и средств | Планируемые сроки устранения аварии | Материальный ущерб, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кол-во домов, ед. | Кол-во квартир, ед. | Численность проживающих, ед. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Кривошеинское сельское поселение | с. Кривошеино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Жуково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Новоисламбуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. о запасах топлива на источниках теплоснабжения

| Наименование муниципального образования | Твердое топливо | Аварийный запас топлива |
| --- | --- | --- |
|  | Уголь (тонн) | Дрова (м3) | жидкое | Жидкое для ДЭС |
|  | всего потребность на отопительный сезон | нормативный запас | наличие на котельных | % готовности (к общей потребности) | % готовности (к нормативному запасу) | всего потребность на отопительный сезон | нормативный запас | наличие на котельных | % готовности (к нормативному запасу) | Наличие на газовых котельных | % к нормативному запасу | нормативный запас | наличие на ДЭС | % к нормативному запасу |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кривошеинское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х |

Исполнитель: _____________________________, тел._________________________________

# Приложение 4

к постановлению администрации Кривошеинского

сельского поселения от 14.04.2020 № 51

Перечень ресурсоснабжающих организаций, источников теплоснабжения и

потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному

периоду согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду

| Организации/источники/потребители | Руководитель | Телефон (38251) |
| --- | --- | --- |
| Ресурсоснабжающие организации |
| Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Кривошеинского сельского поселения» | В.Ю. Томаш директор | (38251) 2-29-62 |
| Источники теплоснабжения |  |  |
| Модульная газовая котельная № 1 |  |  |
| Блочно-модульная газовая котельная № 2 |  |  |
| Газовая котельная № 3 |  |  |
| Модульная газовая котельная № 4 |  |  |
| АИТ ул. Коммунистическая |  |  |
| АИТ ул. Мелиоративная |  |  |
| Потребители |
| Здания и помещения органов местного самоуправления, находящиеся в с. Кривошеино | С.А. Тайлашев, Глава Кривошеинского района | (38251) 2-14-90 |
| Здания и помещения школ, детских садов, находящихся в собственности муниципального образования Кривошеинский район в с. Кривошеино | Кустова М.Ф. руководитель МКУ «Управление образования Администрации Кривошеинского района Томской области» | (38251) 2-19-74 |
| Здания и помещения домов культуры, клубов находящихся в собственности муниципального образования Кривошеинский район в с. Кривошеино | Нестерова Т.И. директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система» | (38251) 2-17-90 |
| Здания и помещения библиотек находящихся в собственности муниципального образования Кривошеинский район в с. Кривошеино | Силицкая О.В. директор муниципального бюджетного учреждения «Кривощеинская центральная межпоселенческая библиотека» | (38251) 2-19-02 |

# Text boxes

О подготовке жилищно-коммунального комплекса

Кривошеинского сельского поселения

к работе в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов