ИСПОЛНИТЕЛЬНО – РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН

КРИВОШЕИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  -

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2021     		                                                                                        № 26

с. Кривошеино

Томской области

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод

на территории Кривошеинского сельского поселения в 2021 году

В целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2021 года, руководствуясь законом Томской области от 11.11.2005 № 206-ОЗ «О защите населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», во исполнение распоряжения Губернатора Томской области от 24.02.2021 № 31-р «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Томской области в 2021 году», по согласованию с руководителями организаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав оперативной группы Кривошеинского сельского поселения для подготовки к организованному пропуску паводковых вод и своевременного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации в период прохождения весеннего половодья в 2021 году (приложение 1)

2. Утвердить план мероприятий по организации работ в период подготовки к организованному пропуску паводковых вод и в период прохождения весеннего половодья на территории Кривошеинского сельского поселения в 2021 году (приложение 2).

3. Назначить ответственным за предоставление информации в период подготовки к организованному пропуску паводковых вод и прохождения весеннего половодья в 2021 году ведущего специалиста по вопросам ЖКХ, ГО и ЧС  (Шеин В.А.).

4. Ответственному за предоставление информации (Шеин В.А.) обеспечить своевременное, объективное и достоверное предоставление информации об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций: организовать сбор, обобщение информации и оценку складывающейся обстановки, ежедневно в период прохождения весеннего половодья информировать о ситуации руководителя оперативной группы.

5. Назначить ответственным за проведение работ в период прохождения весеннего половодья в 2021 году ведущего специалиста по вопросам ЖКХ, ГО и ЧС  (Шеин В.А.).

6. Утвердить сводные данные по возможному отселению жителей, жильё которых  может быть подтоплено, и отгону домашнего скота в период прохождения весеннего половодья в 2021 году (приложение 3).

7. Утвердить перечень безопасных мест для сбора скота в период возможной эвакуации (приложение 4).

8. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий в 2021 году, на территории Кривошеинского сельского поселения (приложение 5).

9. Утвердить схему оповещения членов оперативной группы Кривошеинского сельского поселения и сил, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий в 2021 году (приложение 6).

10. Утвердить инструкцию оперативному дежурному Администрации Кривошеинского сельского поселения при возникновении чрезвычайных ситуаций во время весеннего половодья (приложение 7).

11. Постановление администрации Кривошеинского сельского поселения от 05.03.2020 № 30 «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Кривошеинского сельского поселения в 2020 году» признать утратившим силу.

12. Настоящее постановление  вступает в силу с даты его подписания.

13. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Сборнике нормативных правовых актов Кривошеинского сельского поселения и размещению на официальном сайте муниципального образования Кривошеинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кривошеинского сельского поселения                                      О.П. Казырский

Владимир Алексеевич Шеин

8(38251)2-20-12

Прокуратура, КЧС и ОПБ Кривошеинского сельского поселения, МУП «ЖКХ КСП», ООО «Скорость», КЧС и ОПБ Кривошеинского района

Приложение 1

к постановлению Администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 02.03.2021 № 26

Состав

оперативной группы Кривошеинского сельского поселения для подготовки к организованному пропуску паводковых вод и своевременного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации в период прохождения весеннего половодья в 2021 году

Казырский О.П.    – Глава Кривошеинского сельского поселения – руководитель 			            оперативной группы;

Шеин В.А.             – ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО и ЧС – заместитель 		            руководителя оперативной группы;

члены  оперативной группы:

Томаш В.Ю.          – директор МУП «ЖКХ КСП» (по согласованию);

Бабушкин В.Б.      – главный инженер  МУП «ЖКХ КСП» (по согласованию);

Лоев А.А.              – директор ООО «Скорость» (по согласованию);

Попов С.М.           – водитель  автомобиля  Кривошеинского сельского поселения;

Шарухо И.А.         – специалист по благоустройству, охране окружающей среды,

технике безопасности

Приложение 2

к постановлению Администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 02.03.2021 № 26

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по организации работ в период подготовки к организованному пропуску

паводковых вод и в период прохождения весеннего половодья

на территории Кривошеинского сельского поселения в 2021 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание паводковой оперативной группы с повесткой «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод в 2021 году». | до 12.03.2021 | Казырский О.П. |
| 2. | Привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий. Копии договоров с владельцами плавсредств представить в КЧС и ОПБ Кривошеинского района. | до 26.03.2021 | Шеин В.А. |
| 3. | Уточнить план отселения людей на случай кризисных ситуаций во время половодья 2021 года. | до 26.03.2021 | Шеин В.А., Шарухо И.А. |
| 4. | Организовать места отселения людей и организацию питания в случае эвакуации. | до 30.03.2021 | Шеин В.А., Шарухо И.А. |
| 5. | На объектах, подпадающих в зоны затопления провести мероприятия: а) по исключению взрывов и возгораний при затоплении (прекращение подачи электроэнергии, газа); б) по подготовке технологического оборудования к затоплению (подтоплению) (усиление крепления, гидроизоляция, консервация); в) по подготовке к локализации аварий на коммунально-энергетических сетях; г) по подготовке к устойчивому функционированию систем водозаборных, водоочистных и канализационных сооружений; д) по сохранности материальных средств (вывозка из зон затопления (подтопления) стройматериалов, кормов) | до 30.03.2021 | Шеин В.А., Шарухо И.А. Томаш В.Ю. |
| 6. | Организовать подготовку инженерных сооружений, автомобильных дорог к весеннему половодью: - произвести очистку коллекторов, придорожных труб, дренажей, водоотводных каналов, кюветов; - проверить состояние готовности водооткачивающей техники. | до 26.03.2021 | Шарухо И.А. Томаш В.Ю. |
| 7. | Провести разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности весеннего половодья и основным мерам безопасности в этот период. | с 16.03.2021 до оконча-ния угрозы затопления. | Шеин В.А., Шарухо И.А. |
| 8. | Обеспечить постоянное информирование населения о возможной и складывающейся обстановке в период весеннего половодья. | на весь период половодья | Шеин В.А. |
| 9. | Организовать временный пост наблюдения за уровнем воды в р. Бровка во время интенсивного снеготаяния и ледохода | По необходи- мости | Шеин В.А., Шарухо И.А. |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 02.03.2021 № 26

Сводные данные

по возможному отселению жителей, жильё которых  может быть  подтоплено, и отгону домашнего скота

в период прохождения паводка в 2021 году

| Наименование населённого пункта, улица | Всего проживает на данной территории взр./детей (кол-во домов) | Всего планируется эвакуировать взр./детей (кол-во домов) | В том числе пешим порядком взр./детей | Расстояние, на которое планируется эвакуация, км | Река, площадь затопления (подтопления), кв.км | Куда принимаются эвакуируемые и прогнозируемый срок временного размещения | Количество скота, голов; место эвакуации | Ф.И.О. ответственного и контактные телефоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Кривошеино: остров (ул. Пионерская, ул. Набережная, пер. Пионерский) ул. Проточная ул. Подгорная ул. Кооперативная | 6203/1461 113/31(63) 21/4 (10) 50/13 (35) 108/17 (30) | 207/60 113/31(63) 21/4 (10) 50/13 (35) 23/12 (8) | 207/60 117/30 21/4 50/13 23/12 | 1,0-1,5 | река Обь, река Бровка, 0,15 | В черте населенного пункта: - в Кривошеинскую среднюю школу; - в общежитие агропромышленного техникума; - в Кривошеинскую районную больницу (больные); - к родственникам сроком до 3 суток | КРС – 10, свиней – 12, овец - 16, лошадей – 12, кролики – 23, птица –57; территория ул. Коммунистическая от дома № 2 до дома № 18 | Шеин В.А. телефон 8-903-953-90-67 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 02.03.2021 № 26

Перечень безопасных мест для сбора скота

в период возможной эвакуации:

1)  с. Кривошеино  –  территория  улицы  Коммунистическая  от  дома  №  2  до  дома  №  18

Приложение 5

к постановлению Администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 02.03.2021 № 26

Состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий в 2021 году, на территории Кривошеинского сельского поселения

| Наименование формирования | Л/с, чел. | Авто мобили, ед. | Автогрейдеры, ед. | Экскаваторы, ед. | Мото помпы, ед. | Лодки, ед. | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сводная группа | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | Казырский О.П. Томаш В.Ю. Лоев А.А. |

1. Персиянов В.И. – автомобиль грузопассажирский УАЗ 3909  -   МУП «ЖКХ КСП»

2. Попов С.М.     – автогрейдер ДЗ-122Б-7                               -  Администрация КСП

3. Лоев А.А.       – автомобиль бортовой самосвал КАМАЗ-5511  - ООО «Скорость»

4. Другов А.Л.    – автомобиль бортовой самосвал КАМАЗ-5320  - ООО «Скорость»

5. Чихонов Н.П.  – экскаватор ЭО-2621                                           - МУП «ЖКХ КСП»

6. Попов А.И.     –  мотопомпа                                                          - МУП «ЖКХ КСП»

7. Попов С.М.    – автомобиль легковой ГАЗ - 3102                  - Администрация КСП

8. Бараковский А.В.          – лодка моторная	                                       - личная

9. Семыкин А.И.                – лодка моторная	                                       - личная

10. Комаров Г.К.               – лодка моторная		                            - личная

Личный состав аварийно-спасательной бригады:

11. Мазур С.В.                – мастер МУП «ЖКХ КСП»

12. Докукин А.Н.             – газоэлектросварщик

13. Цариков В.В.            – электромонтёр

14. Попов А.И.               –  слесарь, мотопомпа

Приложение 6

к постановлению Администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 02.03.2021 № 26

Схема оповещения

членов оперативной группы Кривошеинского сельского поселения и сил,

привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий в 2021 году

Приложение 7

к постановлению Администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 02.03.2021 № 26

ИНСТРУКЦИЯ

оперативному дежурному администрации Кривошеинского сельского поселения при возникновении чрезвычайных ситуаций во время паводка

Оперативный дежурный во время паводка на территории Кривошеинского сельского поселения отвечает за своевременное доведение информации о возникающей чрезвычайной ситуации до должностных лиц  администрации Кривошеинского сельского поселения, оперативного дежурного администрации Кривошеинского района.

Оповещение работников администрации Кривошеинского сельского поселения и  оперативного дежурного администрации Кривошеинского района проводится по личному распоряжению Главы Кривошеинского сельского поселения или лица, исполняющего его обязанности, путём доведения до работников сигнала «Сбор».

При получении сигнала «Сбор» оперативный дежурный обязан:

1. Уточнить у Главы Кривошеинского сельского поселения ограничения на оповещение.

2. Выполнить запись о получении распоряжения в журнале оперативной информации. Пример: «Получено распоряжение Главы Кривошеинского сельского поселения на оповещение без ограничений в 11-00 часов 26.04.2021. Оперативный дежурный Иванов И.И.».

3. Приступить к оповещению согласно Приложению 6 к постановлению Администрации Кривошеинского сельского поселения от 02.03.2021 № 26 «Схема оповещения членов оперативной группы Кривошеинского сельского поселения и сил, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий в 2021 году».

4. При оповещении членов оперативной группы доводить ограничения, определённые Главой Кривошеинского сельского поселения.

5. Выполнить  запись о результатах оповещения в журнале оперативной информации.

6 Результаты оповещения доложить Главе Кривошеинского сельского поселения.

Примечание:

На выполнение указанных выше мероприятий отводится 15 минут с момента получения распоряжения Главы Кривошеинского сельского поселения.

# Text boxes

Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО и ЧС  Шеин В.А.

тел. 2-20-12,

тел. сот. 8-903-953-90-67

Глава Кривошеинского сельского поселения

Казырский О.П.

тел. 2-29-86,

тел. сот. 8-913-863-50-00

Дежурный ЕДДС Администрации Кривошеинского района

тел. 2-14-26

тел. сот. 8-923-441-17-36

Директор

МУП «ЖКХ КСП»                     Томаш В.Ю.

тел. 2-29-62

тел. сот. 8-913-805-89-51

Водитель автомобиля и грейдера

Попов С.М.

тел. сот.

8-953-921-43-23

Лодочники:

Бараковский А.В.

Семыкин А.И.

Комаров Г.К.

Директор ООО «Скорость»

Лоев А.А.

тел. 2-23-08

тел. сот. 8-903-950-04-68

8-913-811-56-71

Автотракторная техника -

личный состав:

Персиянов В.И.

Чихонов Н.П.

Автотракторная техника -

личный состав:

Лоев А.А.

Другов А.Л.

Личный состав аварийно-спасательной бригады:

Мазур С.В.

Докукин А.Н.

Цариков В.В.

Попов А.И.