ИСПОЛНИТЕЛЬНО – РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН

КРИВОШЕИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  -

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2021     		                       	                                                        № 44

с. Кривошеино

Томской области

В соответствии со ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", п.п. 9.1 - 9.2 ч. 1 ст. 10 Устава муниципального образования Кривошеинское сельское поселение, во исполнение постановления Администрации Кривошеинского района от 25.03.2021 № 198 «О подготовке жилищно-коммунального и хозяйственного комплекса Кривошеинского района к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов», в целях обеспечения устойчивой работы объектов жилищно-коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по подготовке жилищно-коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов и утвердить её персональный состав:

## Казырский О.П. - Глава Кривошеинского сельского поселения;

Шеин В.А.          - ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО и ЧС

Администрации Кривошеинского сельского поселения;

Томаш В.Ю.       - директор МУП «ЖКХ КСП» (по согласованию);

Герасимов А.М. - депутат Совета Кривошеинского сельского поселения

(по согласованию);

- представитель Сибирского управления Ростехнадзора

(по согласованию).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса  Кривошеинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов (приложение 1).

3. Утвердить перечень ремонтных и иных работ на объектах и сетях коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения при подготовке к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов (приложение 2).

## 4.  Осуществить комиссионные проверки объектов коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения при подготовке их к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013  № 103.

5.  Рекомендовать директору МУП «ЖКХ КСП» (Томаш В.Ю.):

5.1. составить перечень объектов, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экологическим, экономическим, социальным последствиям. Согласовать данный перечень и уровень брони по каждому объекту с АО «Томская энергосбытовая компания» в срок до 01.08.2021;

5.2. предоставлять информацию в Администрацию Кривошеинского сельского поселения (приложение 3):

о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период на 1 и 15 число каждого месяца, начиная с 15 июня по 1 ноября 2021 года (формы 1,2,4,5);

о прохождении отопительного периода 2021 - 2022 годов еженедельно по пятницам с 15 сентября 2021 года по 15 мая 2022 года (форма 6 п.1 и п.2);

5.3. предоставлять в Администрацию Кривошеинского сельского поселения отчеты по формам федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная,  № 2-ЖКХ (зима), № 3-ЖКХ (зима) в утвержденные Росстатом сроки.

6. Установить для МУП «ЖКХ КСП» (Томаш В.Ю.) сроки:

6.1. подготовки объектов коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов – 31.08.2021;

6.2. получения паспорта готовности предприятия к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов – 01.10.2021.

## 7. Утвердить Перечень ресурсоснабжающих организаций, источников теплоснабжения и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к работе в осенне-зимний период согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013  № 103 (приложение 4).

8. Постановление Администрации Кривошеинского сельского поселения от 14.04.2020 № 51 «О подготовке жилищно - коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к работе в отопительный период 2020 - 2021 годов» признать утратившим силу.

9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Сборнике нормативных правовых актов Кривошеинского сельского поселения и размещению на официальном сайте муниципального образования Кривошеинское сельское поселение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://krivosheinskoe-sp.ru).

10.  Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

11.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кривошеинского сельского поселения                                       О.П. Казырский

Владимир Алексеевич Шеин

8(38251)2-20-12

Прокуратура, члены комиссии, бухгалтерия, Сибирское управление Ростехнадзора, МУП «ЖКХ КСП», Администрация Кривошеинского района

# Приложение 1

к постановлению администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 13.04.2021 № 44

План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обеспечить своевременное выделение средств на оплату коммунальных услуг в соответствии со сметой расходов | Ежемесячно в течение года | Чуклинова О.С. Сайнакова Л.В. |
| 2 | Составить перечень объектов, ограничение режима потребления электрической энергии которых ниже уровня аварийной брони не допускается, и согласовать его с АО «Томск энергосбыт» | До 01.08.2021 | Томаш В.Ю. |
| 3 | Обеспечить обучение и аттестацию персонала котельных | До 31.08.2021 | Томаш В.Ю. |
| 4 | Назначить ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования объектов коммунального комплекса | До 01.08.2021 | Томаш В.Ю. |
| 5 | Обеспечить персонал объектов коммунального комплекса нормативно-техническими документами, инструкциями, схемами | До 31.08.2021 | Томаш В.Ю. |
| 6 | Создать резервный запас материалов и оборудования | До 31.08.2021 | Томаш В.Ю. Шеин В.А. |
| 7 | Организовать необходимые работы по созданию теплового контура многоквартирных жилых домов | До 31.08.2021 | Шеин В.А. Старшие по домам Председатели ТСЖ |
| 8 | Провести ремонт, промывку, опрессовку систем отопления многоквартирных жилых домов с оформлением актов | До 31.08.2021 | Шеин В.А. Старшие по домам Председатели ТСЖ |
| 9 | Провести ремонт оборудования котельных в соответствии с утвержденным перечнем ремонтных работ на объектах и сетях коммунального комплекса | До 31.08.2021 | Томаш В.Ю. |
| 10 | Создать аварийно-восстановительную бригаду для оперативного устранения аварий на объектах ЖКХ в отопительный период, составить график дежурства и провести тренировочные занятия | До 31.08.2021 | Томаш В.Ю. |
| 11 | Оформить и получить паспорта готовности объектов теплоснабжения и паспорт готовности предприятия | До 01.10.2021 | Шеин В.А. Томаш В.Ю. |
| 12 | Докладывать в администрацию поселения и в Единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации района о всех аварийных ситуациях, произошедших на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения | Оперативно в течение года | Томаш В.Ю. |

# Приложение 2

к постановлению администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 13.04.2021 № 44

| Перечень ремонтных и иных работ на объектах и сетях коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения при подготовке к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов № п\п Наименование мероприятий (по объектам коммунального комплекса) Источники финансирования, тыс. руб. Всего в том числе Средства МУП ЖКХ КСП Средства бюджета Кривошеинского сельского поселения Средства бюджета Кривошеинского района Средства бюджета Томской области Дефицит финансовых средств 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Газовая № 1 1999,59 105 316,33 0 1578,26 0 1.1 Замена изоляции теплосетей местами 400 м 48 48 1.2 Ремонт теплосети в тепловом колодце ул. Ленина, 31в 6 6 1.3 Замена запорной арматуры (кран шаровой ALSO) на сетях Ду80мм 2шт., Ду100мм 4шт., Ду150мм 1 шт, Ду250 4 шт. 76 76 1.4 Ремонт 4 тепловых камер 12 12 1.5 Капитальный ремонт теплотрассы (участок по адресу: с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 16; ул. Ленина, 16) 1814,51 236,25 1578,26 1.6 Проверка достоверности определения сметной стоимости по капитальному ремонту теплотрассы | 4,08 4,08 1.7 Промывка теплосетей 4 4 1.8 Текущий ремонт котлов №№ 1,2,3 16 16 1.9 Ревизия газового оборудования 7 7 1.10 Текущий ремонт теплообменников 12 12 2 Газовая № 2 168 74 94 0 0 0 2.1 Ревизия газового оборудования 7 7 2.2 Промывка теплосетей 4 4 2.3 Проведение режимно-наладочных испытаний котлов на газообразном топливе 50 50 2.4 Текущий ремонт котлов №№ 1,2 8 8 2.5 Замена изоляции теплосетей местами 160 м 19 19 2.6 Замена запорной арматуры (кран шаровой ALSO) Ду50мм 2шт., Ду150мм 4шт., Ду100мм 4шт. 44 44 2.7 Покраска помещения котельной 3 3 2.8 Текущий ремонт теплообменников 15 15 2.9 Приобретение аккумуляторных батарей (АКБ 6ст -190 2шт) к дизель-генератору 18 18 3 Газовая № 3 167,67 42 125,67 0 0 0 3.1 Текущий ремонт котлов №№ 1,2 8 8 3.2 Текущий ремонт теплообменников 15 15 3.3 Замена запорной арматуры (кран шаровой ALSO) на сетях Ду50 2 шт., Ду150мм 2шт., Ду100 2 шт. | 27 27 3.4 Проведение режимно-наладочных испытаний котлов на газообразном топливе 98,67 98,67 3.5 Ревизия газового оборудования 7 7 3.6 Покраска помещения котельной | 3 3 3.7 Промывка теплосетей 3 3 3.8 Замена изоляции теплосетей местами 60 м 6 6 4 Газовая № 4 126 31 95 0 0 0 4.1 Текущий ремонт котлов №№ 1,2 6 6 4.2 Промывка теплосетей 1 1 Проведение режимно-наладочных испытаний котлов на газообразном топливе 50 50 4.3 Ревизия газового оборудования 7 7 4.4 Покраска помещения котельной 3 3 4.5 Текущий ремонт теплообменников 14 14 4.6 Замена запорной арматуры (кран шаровой ALSO) на сетях Ду50 2 шт., Ду100 2 шт. | 10 10 4.7 Наладка водоподготовительного оборудования, теплохимических испытаний водогрейных котлов и наладка их водно-химического режима 35 35 5 АИТ ул. Коммунистическая 17 14 3 0 0 0 5.1 Замена изоляции местами 60 м | 6 6 5.2 Промывка теплосетей 1 1 5.3 Замена запорной арматуры (кран шаровой ALSO) на сетях Ду50 2 шт. 3 3 5.4 Ревизия газового оборудования 7 7 6 АИТ ул. Мелиоративная 7 7 0 0 0 0 6.1 Ревизия газового оборудования 7 7 ИТОГО по теплоснабжению 2485,26 273 634 0 1578,26 0 7 Центральный водозабор 316,4 18 142,4 0 0 156 7.1 Замена колпачков на фильтрах, замена фильтрующего материала 78 78 7.2 Приобретение глубинного насоса ЭЦВ-10-65-110 в резерв 1 шт. | 100 100 7.3 Замена запорной арматуры (кран шаровой ALSO) Ду80 6, Ду100 4 шт. 42,4 42,4 7.4 Зачистка и промывка емкостей станции обезжелезивания 12 12 7.5 Приобретение глубинного насоса ЭЦВ-8-40-110 в резерв 1 шт. 78 78 7.6 Замена датчика давления ДМ-5001Е 3 шт. 6 6 8 Водопровод 2437,9 31 441,9 0 0 1965 8.1 Оформление технической документации (технического, кадастрового паспорта) на объединенные водопроводные сети микрорайонов СХТ/СХХ в с. Кривошеино 187,5 187,5 8.2 Проверка проб воды на соответствие требованиям к качеству питьевой воды 1,6 1,6 8.3 Текущий ремонт водопроводных колодцев 10 шт. 20 20 8.4 Приобретение бетонных перекрытий с люками на водопроводные колодцы 44,1 44,1 8.5 Замена запорной арматуры (кран шаровой ALSO) на сетях Ду100 2 шт. 11 11 8.6 Замена чугунной трубы Ду100 на ПЭ участка водопровода по ул. Ломоносова (300 м) 360 360 8.7 Замена стальных труб Ду63 на ПЭ участка водопровода по ул. Мелиоративная от № 18 до № 22 (100 м) 90 90 8.8 Замена стальных труб Ду200 на ПЭ участка водопровода по ул. Ленина от № 37 до № 57 (650 м) 975 975 8.9 Замена стальных труб Ду63 на ПЭ участка водопровода по ул. Кирова от № 21 до № 33 (300 м) 270 270 8.10 Замена стальных труб Ду63 на ПЭ участка водопровода по ул. Комарова от № 27 до № 33 (100 м) 90 90 8.11 Замена стальных труб Ду20 на ПЭ участка водопровода по ул. Светлая в д. Новоисламбуль от № 35 до № 29 (200 м) 104,7 104,7 8.12 Замена стальных труб Ду63 на ПЭ участка водопровода по пер. Садовый от № 11 до № 19 (200 м) 180 180 8.13 Приобретение водоразборных колонок 45 45 8.14 Приобретение материалов и оборудования 59 59 9 Водонапорные башни 1881,4 10 71,4 0 0 1800 9.1 Очистка и промывка башен по ул.ул. Артельная, Тракторная, Южная в с. Кривошеино, по ул.ул. Центральная и Садовая в с. Жуково 10 10 9.2 Приобретение глубинных насосов ЭЦВ-6-10-110 1 шт. и ЭЦВ-6-10-80 1 шт. 71,4 71,4 9.3 Ремонт и утепление водонапорной башни по ул. Артельная 200 200 9.4 Ремонт и утепление водонапорной башни по ул. Южная 200 200 9.5 Обустройство санитарных зон (планировка территории, ограждение, устройство дорожек с твердым покрытием, цементирование устья скважины) 1400 1400 ИТОГО по водоснабжению 4635,7 59 655,7 0 0 3921 10 Водоотведение 1306 50 0 0 0 1256 10.1 Приобретение биопрепаратов 30 30 10.2 Текущий ремонт канализационных колодцев 10 шт. 20 20 10.3 Инженерно-изыскательские и проектно-сметные работы по объекту "Реконструкция комплекса водоотведения и канализационных очистных сооружений мощностью 300 м3 в сутки" 1256 1256 ВСЕГО: 8426,96 382 1289,7 0 1578,26 5177 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Приложение 3

к постановлению администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 13.04.2021 № 44

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ МУП «ЖКХ КСП» К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2021-2022 годов

ПО СОСТОЯНИЮ НА  «___» _____________20__ года

Форма №1

| Подготовлено для работы в ОЗП на отчетный период муниципальных объектов теплоснабжения |
| --- |
| КОТЕЛЬНЫЕ | КОТЛЫ | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | ВЕТХИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | ЦТП |
| Всего | Готово к зиме ед. | всего | Готово к зиме ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угле | Нефти | газе | э/э | дровах | % |  | угле | Нефти | газе | э/э | дровах | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,ед | Готово к зиме,ед | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Х | Х |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |

| Подготовлено для работы в ОЗП на отчетный период муниципальных объектов водоснабжения и водоотведения |
| --- |
| СКВАЖИНЫ | ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ | СЕТИ ВОДОПРОВОДНЫЕ | ЗАМЕНА ВЕТХИХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ | ЗАМЕНА ВЕТХИХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ |
| Всего, ед | Готово к зиме, ед | % | Всего, ед | Готово к зиме, ед | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Форма № 2

Исполнитель: _____________________________, тел._________________________________

Форма № 4

| Запасы топлива | Направлено финансовых средств на подготовку к зиме, тыс. руб. | Задолженность за уголь, тыс. руб. | Задолженность за электроэнергию, тыс. руб. | Задолженность за потребленный газ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | В наличии | % к плану |  |  |  |  |
| Дрова, м3 | Уголь, тонн | Дрова, м3 | Уголь, тонн | дрова | уголь | Всего | В т.ч. на топливо (уголь, дрова) | В т.ч. аварийный запас | Из областного бюджета | Из местного бюджета | Средства предприятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  |

Форма № 5

| Подготовлено для работы в зимних условиях |
| --- |
| Спец. машины для механизированной уборки, ед. | В т.ч. ЖКХ муниципальных органов, ед. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети, тыс. м2 | В т.ч. ЖХК муниципальных органов, тыс. м2 | Мостовых сооружений независимо от форм собственности, ед. | В т.ч. ЖКХ муниципальных органов, ед. | Транспортных и пешеходных тоннелей независимо от форм собственности, ед. | В т.ч. ЖКХ муниципальных органов, ед. | Гидротехнических сооружений независимо от форм собственности, ед. | В т.ч. ЖКХ муниципальных органов, ед. | Газопроводы до врезки, км | Подготовка кадров, чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |

Исполнитель: _____________________________, тел._________________________________

ИНФОРМАЦИЯ

о прохождении отопительного периода 2021 - 2022 годов в МУП  «ЖКХ КСП»

по состоянию на «____» _____________ 20__ г.

Форма № 6

1. об авариях и отключениях продолжительностью более суток на объектах жизнеобеспечения

| Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | Дата и время возникновения ситуации | Причины | Количество отключенных потребителей, ед. | Жилые дома | Объекты социальной сферы, ед. | Принимаемые меры по устранению аварии с указанием привлеченных сил и средств | Планируемые сроки устранения аварии | Материальный ущерб, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кол-во домов, ед. | Кол-во квартир, ед. | Численность проживающих, ед. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Кривошеинское сельское поселение | с. Кривошеино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Жуково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Новоисламбуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. о запасах топлива на источниках теплоснабжения

| Наименование муниципального образования | Твердое топливо | Аварийный запас топлива |
| --- | --- | --- |
|  | Уголь (тонн) | Дрова (м3) | жидкое | Жидкое для ДЭС |
|  | всего потребность на отопительный сезон | нормативный запас | наличие на котельных | % готовности (к общей потребности) | % готовности (к нормативному запасу) | всего потребность на отопительный сезон | нормативный запас | наличие на котельных | % готовности (к нормативному запасу) | Наличие на газовых котельных | % к нормативному запасу | нормативный запас | наличие на ДЭС | % к нормативному запасу |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кривошеинское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х |

Исполнитель: _____________________________, тел._________________________________

# Приложение 4

к постановлению администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 13.04.2021 № 44

Перечень ресурсоснабжающих организаций, источников теплоснабжения и

потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному

периоду согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду

| Организации/источники/ потребители | Руководитель | Телефон |
| --- | --- | --- |
| Ресурсоснабжающие организации |
| Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Кривошеинского сельского поселения» | В.Ю. Томаш директор | (38251) 2-14-41 |
| Источники теплоснабжения |  |  |
| Модульная газовая котельная № 1 |  |  |
| Блочно-модульная газовая котельная № 2 |  |  |
| Газовая котельная № 3 |  |  |
| Модульная газовая котельная № 4 |  |  |
| АИТ ул. Коммунистическая |  |  |
| АИТ ул. Мелиоративная |  |  |
| Потребители |
| Здания и помещения органов местного самоуправления, расположенные в с. Кривошеино | А.Н. Коломин, Глава Кривошеинского района | (38251) 2-14-90 |
| Здания и помещения школ, детских садов, находящиеся в собственности муниципального образования Кривошеинский район, расположенные в с. Кривошеино | Левко В.П., руководитель МКУ «Управление образования Администрации Кривошеинского района Томской области» | (38251) 2-19-74 |
| Здания и помещения домов культуры, клубов, находящиеся в собственности муниципального образования Кривошеинский район, расположенные в с. Кривошеино | Нестерова Т.И., директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система» | (38251) 2-17-90 |
| Здания и помещения библиотек, находящиеся в собственности муниципального образования Кривошеинский район, расположенные в с. Кривошеино | Силицкая О.В. директор муниципального бюджетного учреждения «Кривощеинская центральная межпоселенческая библиотека» | (38251) 2-19-02 |

# Text boxes

О подготовке жилищно-коммунального комплекса

Кривошеинского сельского поселения

к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов