ИСПОЛНИТЕЛЬНО – РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН

КРИВОШЕИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  -

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2023     		                       	                                                        № 78

с. Кривошеино

Томской области

В соответствии со ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", п.п. 9.1 - 9.2 ч. 1 ст. 10 Устава муниципального образования Кривошеинское сельское поселение, во исполнение постановления Администрации Кривошеинского района от 04.04.2023 № 203 «О подготовке жилищно-коммунального и хозяйственного комплекса Кривошеинского района к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов», в целях обеспечения устойчивой работы объектов жилищно-коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по подготовке жилищно-коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов и утвердить её персональный состав:

## Зейля Н.Д.            - Глава Кривошеинского сельского поселения;

Шеин В.А.             - ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО и ЧС

администрации Кривошеинского сельского поселения;

Половков Е.Ю.     - директор МУП «ЖКХ КСП» (по согласованию);

Герасимов А.М.     - депутат Совета Кривошеинского сельского поселения

(по согласованию);

Томаш В.Ю.          -	специалист отдела по вопросам жизнеобеспечения и

безопасности Администрации Кривошеинского района

(по согласованию);

_____________    - представитель Сибирского управления Ростехнадзора

(по согласованию).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса  Кривошеинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов (приложение 1).

3. Утвердить перечень ремонтных и иных работ на объектах и сетях коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения при подготовке к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов (приложение 2).

## 4.  Осуществить комиссионные проверки объектов коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения при подготовке их к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013  № 103.

5.  Рекомендовать директору МУП «ЖКХ КСП» (Половков Е.Ю.):

5.1. составить перечень объектов, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экологическим, экономическим, социальным последствиям. Согласовать данный перечень и уровень брони по каждому объекту с АО «Томская энергосбытовая компания» в срок до 01.08.2023;

5.2. предоставлять информацию в Администрацию Кривошеинского сельского поселения (приложение 3):

о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период на 1 и 15 число каждого месяца, начиная с 15 июня по 15 ноября 2023 года (формы 1,2,4,5);

о прохождении отопительного периода 2023 - 2024 годов еженедельно по пятницам с 08 сентября 2023 года по 08 мая 2024 года (форма 6 п.1 и п.2);

5.3. предоставлять в Администрацию Кривошеинского сельского поселения отчеты по формам федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, № 2-ЖКХ (зима), № 3-ЖКХ (зима) в утвержденные Росстатом сроки.

6. Установить для МУП «ЖКХ КСП» (Половков Е.Ю.) сроки:

6.1. подготовки объектов коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов – 31.08.2023;

6.2. получения паспорта готовности предприятия к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов – 01.10.2023.

## 7. Утвердить Перечень ресурсоснабжающих организаций, источников теплоснабжения и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к работе в осенне-зимний период согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013  № 103 (приложение 4).

8. Постановление Администрации Кривошеинского сельского поселения от 01.04.2022 № 40 «О подготовке жилищно - коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к работе в отопительный период 2022 - 2023 годов» признать утратившим силу.

9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Сборнике нормативных правовых актов Кривошеинского сельского поселения и размещению на официальном сайте муниципального образования Кривошеинское сельское поселение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://krivosheinskoe-sp.ru).

10.  Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

11.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кривошеинского сельского поселения                                               Н.Д. Зейля

Владимир Алексеевич Шеин

8(38251)2-20-12

Прокуратура, члены комиссии, бухгалтерия, Сибирское управление Ростехнадзора, МУП «ЖКХ КСП», Администрация Кривошеинского района

# Приложение 1

к постановлению администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 07.04.2023 № 78

План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обеспечить своевременное выделение средств на оплату коммунальных услуг в соответствии со сметой расходов | Ежемесячно в течение года | Чуклинова О.С. Пилипенко З.В. |
| 2 | Составить перечень объектов, ограничение режима потребления электрической энергии которых ниже уровня аварийной брони не допускается, и согласовать его с АО «Томск энергосбыт» | До 01.08.2023 | Половков Е.Ю. |
| 3 | Обеспечить обучение и аттестацию персонала котельных | До 31.08.2023 | Половков Е.Ю. |
| 4 | Назначить ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования объектов коммунального комплекса | До 15.08.2023 | Половков Е.Ю. |
| 5 | Обеспечить персонал объектов коммунального комплекса нормативно-техническими документами, инструкциями, схемами | До 31.08.2023 | Половков Е.Ю. |
| 6 | Создать резервный запас материалов и оборудования | До 31.08.2023 | Половков Е.Ю. Шеин В.А. |
| 7 | Организовать необходимые работы по созданию теплового контура многоквартирных жилых домов | До 31.08.2023 | Шеин В.А. Старшие по домам Председатели ТСЖ |
| 8 | Провести ремонт, промывку, опрессовку систем отопления многоквартирных жилых домов с оформлением актов | До 31.08.2023 | Шеин В.А. Старшие по домам Председатели ТСЖ |
| 9 | Провести ремонт оборудования котельных в соответствии с утвержденным перечнем ремонтных работ на объектах и сетях коммунального комплекса | До 28.08.2023 | Половков Е.Ю. |
| 10 | Создать аварийно-восстановительную бригаду для оперативного устранения аварий на объектах ЖКХ в отопительный период, составить график дежурства и провести тренировочные занятия | До 31.08.2023 | Половков Е.Ю. |
| 11 | Оформить и получить паспорта готовности объектов теплоснабжения и паспорт готовности предприятия | До 01.10.2023 | Шеин В.А. Половков Е.Ю. |
| 12 | Докладывать в администрацию поселения и в Единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации района о всех аварийных ситуациях, произошедших на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения | Оперативно в течение года | Половков Е.Ю. |

# Приложение 2

к постановлению администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 07.04.2023 № 78

Перечень ремонтных и иных работ на объектах и сетях коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения при подготовке к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов № п\п Наименование мероприятий (по объектам коммунального комплекса) Источники финансирования, тыс. руб. Всего в том числе Средства МУП ЖКХ КСП Средства бюджета Кривошеинского сельского поселения Средства бюджета Кривошеинского района Средства бюджета Томской области Дефицит финансовых средств 1 2 1 Газовая № 1 138,0 66,0 72,0 0,0 0,0 0,0 1.1 Замена изоляции теплосетей местами 24 м 15 15 1.2 Замена запорной арматуры (кран шаровой ALSO) на сетях Ду100мм 4шт. 32,0; Ду200мм 2 шт. 40,0 84 12 72 1.3 Ремонт 4 тепловых камер 10 10 1.4 Испытания теплосетей на прочность и плотность (5275 м) 5 5 1.5 Замена трубы обратки Ду100 на Ду150 15 15 1.6 Промывка теплообменников 5 5 1.7 Ревизия котлов №№ 1,2,3 2 2 1.8 Ревизия газового оборудования 2 2 2 Газовая № 2 208,0 49,0 159,0 0,0 0,0 0,0 2.1 Ревизия газового оборудования 2 2 2.2 Промывка теплообменников 5 5 2.3 Проведение испытаний теплосетей на прочность и плотность(2527 м) 5 5 2.4 Замена изоляции теплосетей местами 16 м 10 10 2.5 Ремонт бака подпиточного 8 8 2.6 Замена трехходового крана Ду100мм 50 50 2.7 Покраска здания котельной и опоры 5 5 2.8 Замена опоры ЛЭП, приобретение СИП 4х16 300м 28 28 2.9 Техническое диагностирование котлов №№ 1,2 81 81 2.10 Выполнение обязательных мероприятий по устранению выявленных в результате инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы дефектов и повреждений 14 14 3 Газовая № 3 346,7 45,0 301,7 0,0 0,0 0,0 3.1 Промывка теплообменников 5 5 3.2 Проведение испытаний теплосетей на прочность и плотность (1214 м) 5 5 3.3 Ревизия газового оборудования 2 2 3.4 Покраска здания и помещения котельной 5 5 3.5 Замена сетевого насоса WILO IPN100/335-15/4 G12 (на турецкий аналог INM 100-315/328 15KW 3x40V IE3 1500) 230,7 230,7 3.6 Замена теплосетей Ду 100мм на Ду 57мм, 30 м 6 6 3.7 Замена изоляции теплосетей местами 9 м 8 8 3.8 Техническое диагностирование котлов №№ 1,2 71 71 3.9. Выполнение обязательных мероприятий по устранению выявленных в результате инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы дефектов и повреждений 14 14 4 Газовая № 4 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.1 Ревизия котлов №№ 1,2 2 2 4.2 Проведение испытаний теплосетей на прочность и плотность (124 м) 5 5 4.3 Ревизия газового оборудования 2 2 4.4 Покраска помещения котельной 5 5 4.5 Замена мембраны в расширительном баке 8 8 4.6 Промывка теплообменников 5 5 4.7 Выполнение обязательных мероприятий по устранению выявленных в результате инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы дефектов и повреждений 7 7 5 АИТ ул. Коммунистическая 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.1 Покраска помещения 5 5 5.2 Проведение испытаний теплосетей на прочность и плотность (30 м) 2 2 5.3 Ревизия газового оборудования 2 2 5.4 Замена теплосетей Ду 57мм, 50 м 10 10 5.5 Выполнение обязательных мероприятий по устранению выявленных в результате инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы дефектов и повреждений 8 8 6 АИТ ул. Мелиоративная 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.1 Установка котла КОВ-80 5 5 6.2 Покраска помещения 5 5 6.3 Проведение испытаний теплосетей на прочность и плотность (15 м) 1 1 6.4 Ревизия газового оборудования 2 2 6.5 Выполнение обязательных мероприятий по устранению выявленных в результате инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы дефектов и повреждений 8 8 ИТОГО по теплоснабжению 774,7 242,0 532,7 0,0 0,0 0,0 7 Центральный водозабор 555,4 60,0 495,4 0,0 0,0 0,0 7.1 Приобретение ультрафиолетовых бактерицидных ламп 14 шт. 18 18 7.2 Восстановление работоспособности установки обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением Б-М1/НД60 3 3 7.3 Обустройство санитарных зон (планировка территории, ограждение, устройство дорожек с твердым покрытием, цементирование устья скважины) 15 15 7.4 Перемонтаж водопровода на подъеме скважины № 18/82/16 (ЭЦВ 8-40-110) для увеличения угла наклона 4 4 7.5 Покраска водопровода на подъеме скважин № 18/82/16 и № ТМ-145 5 5 7.6 Приобретение глубинных насосов ЭЦВ 10-65-110 и ЭЦВ 8-40-110 220,7 220,7 7.7 Приобретение дренажных щелевых колпачков 200 шт. 26 26 7.8 Замена фракции фильтров 6 6 7.9 Приобретение сетевого насоса WILO IL 65/200-11/2 230,7 230,7 7.10 Ремонт линии аэрации на станции обезжелезивания 20м. 23 23 7.11 Замена крана Ду 80 мм на подъеме скважины на Ду 100 мм 4 4 8 Водопровод 254,9 73,0 181,9 0,0 0,0 0,0 8.1 Ремонт водопроводных колодцев 3 шт. 5 5 8.2 Замена запорной арматуры (кран шаровой ALSO) на сетях Ду100 3 шт. 20 20 8.3 Замена трубы Ду 50 на Ду 100 МКД ул. Октябрьская 23-27 18 18 8.4 Приобретение комплекта ж/б колодца Д=1500 мм с установкой на пер. Парковый, 10 37 7 30 8.5 Приобретение кранов шаровых с фланцами в колодцы на пер. Парковый, 10 и Парковый, 12 Ду 100 мм 2 шт. 16 16 8.6 Монтаж кранов шаровых с фланцами в колодцах на пер. Парковый, 10 и Парковый, 12 Ду 100 мм 2 шт. 4 4 8.7 Приобретение муфт фланцевых соединительных Ду100 мм для монтажа в колодцах на пер. Парковый, 10 и Парковый, 12 4 шт. 14 14 8.8 Монтаж муфт фланцевых соединительных Ду100 мм в колодцах на пер. Парковый, 10 и Парковый, 12 4 шт. 2 2 8.9 Приобретение водораздаточных колонок 105,9 105,9 8.10 Жуково ремонт водопровода перекресток ул. Центральная - ул. Зеленая 17 17 8.11 Приобретение люков на бетонные перекрытия водопроводных колодцев 4 шт. 4 4 8.12 Приобретение бетонных перекрытий на водопроводные колодцы Д 1500 мм 2 шт. 12 12 9 Водонапорные башни 395,0 26,0 0,0 0,0 0,0 369,0 9.1 Очистка и промывка башен по ул.ул. Артельная, Тракторная, Южная в с. Кривошеино, по ул.ул. Центральная и Садовая в с. Жуково 10 10 9.2 Капитальный ремонт башни на ул. Тракторная. 56 56 9.3 Ремонт и утепление водонапорной башни по ул. Артельная (ДЕМОНТАЖ БАШНИ) Колодец и колонка 162 162 9.4 Ремонт и утепление водонапорной башни по ул. Южная 16 16 9.5 Ремонт и утепление водонапорной башни по ул. Колхозная (ДЕМОНТАЖ БАШНИ) Установка новой. 76 76 9.6 Обустройство санитарных зон (планировка территории, ограждение, устройство дорожек с твердым покрытием, цементирование устья скважины) 75 75 ИТОГО по водоснабжению 1205,3 159,0 677,3 0,0 0,0 369,0 10 Водоотведение 20 20 0 0 0 0 10.1 Приобретение биопрепаратов 10 10 10.2 Очистка колодца-сепаратора 5 5 10.3 Ремонт дамбы иловой карты № 3 5 5 ИТОГО по водоотведению 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВСЕГО: 2000,0 421,0 1210,0 0,0 0,0 369,0

# Приложение 3

к постановлению администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 07.04.2023 № 78

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ МУП «ЖКХ КСП» К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2023-2024 годов

ПО СОСТОЯНИЮ НА  «___» _____________20__ года

Форма №1

| Подготовлено для работы в ОЗП на отчетный период муниципальных объектов теплоснабжения |
| --- |
| КОТЕЛЬНЫЕ | КОТЛЫ | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | ВЕТХИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | ЦТП |
| Всего | Готово к зиме ед. | всего | Готово к зиме ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угле | Нефти | газе | э/э | дровах | % |  | угле | Нефти | газе | э/э | дровах | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,ед | Готово к зиме,ед | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Х | Х |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |

| Подготовлено для работы в ОЗП на отчетный период муниципальных объектов водоснабжения и водоотведения |
| --- |
| СКВАЖИНЫ | ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ | СЕТИ ВОДОПРОВОДНЫЕ | ЗАМЕНА ВЕТХИХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ | ЗАМЕНА ВЕТХИХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ |
| Всего, ед | Готово к зиме, ед | % | Всего, ед | Готово к зиме, ед | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Форма № 2

Исполнитель: _____________________________, тел._________________________________

Форма № 4

| Запасы топлива | Направлено финансовых средств на подготовку к зиме, тыс. руб. | Задолженность за уголь, тыс. руб. | Задолженность за электроэнергию, тыс. руб. | Задолженность за потребленный газ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | В наличии | % к плану |  |  |  |  |
| Дрова, м3 | Уголь, тонн | Дрова, м3 | Уголь, тонн | дрова | уголь | Всего | В т.ч. на топливо (уголь, дрова) | В т.ч. аварийный запас | Из областного бюджета | Из местного бюджета | Средства предприятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  |

Форма № 5

| Подготовлено для работы в зимних условиях |
| --- |
| Спец. машины для механизированной уборки, ед. | В т.ч. ЖКХ муниципальных органов, ед. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети, тыс. м2 | В т.ч. ЖХК муниципальных органов, тыс. м2 | Мостовых сооружений независимо от форм собственности, ед. | В т.ч. ЖКХ муниципальных органов, ед. | Транспортных и пешеходных тоннелей независимо от форм собственности, ед. | В т.ч. ЖКХ муниципальных органов, ед. | Гидротехнических сооружений независимо от форм собственности, ед. | В т.ч. ЖКХ муниципальных органов, ед. | Газопроводы до врезки, км | Подготовка кадров, чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |

Исполнитель: _____________________________, тел._________________________________

ИНФОРМАЦИЯ

о прохождении отопительного периода 2023 - 2024 годов в МУП  «ЖКХ КСП»

по состоянию на «____» _____________ 20__ г.

Форма № 6

1. об авариях и отключениях продолжительностью более суток на объектах жизнеобеспечения

| Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | Дата и время возникновения ситуации | Причины | Количество отключенных потребителей, ед. | Жилые дома | Объекты социальной сферы, ед. | Принимаемые меры по устранению аварии с указанием привлеченных сил и средств | Планируемые сроки устранения аварии | Материальный ущерб, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кол-во домов, ед. | Кол-во квартир, ед. | Численность проживающих, ед. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Кривошеинское сельское поселение | с. Кривошеино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Жуково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Новоисламбуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. о запасах топлива на источниках теплоснабжения

| Наименование муниципального образования | Твердое топливо | Аварийный запас топлива |
| --- | --- | --- |
|  | Уголь (тонн) | Дрова (м3) | жидкое | Жидкое для ДЭС |
|  | всего потребность на отопительный сезон | нормативный запас | наличие на котельных | % готовности (к общей потребности) | % готовности (к нормативному запасу) | всего потребность на отопительный сезон | нормативный запас | наличие на котельных | % готовности (к нормативному запасу) | Наличие на газовых котельных | % к нормативному запасу | нормативный запас | наличие на ДЭС | % к нормативному запасу |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кривошеинское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х |

Исполнитель: _____________________________, тел._________________________________

# Приложение 4

к постановлению администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 07.04.2023 № 78

Перечень ресурсоснабжающих организаций, источников теплоснабжения и

потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному

периоду согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду

| Организации/источники/ потребители | Руководитель | Телефон |
| --- | --- | --- |
| Ресурсоснабжающие организации |
| Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Кривошеинского сельского поселения» | Е.Ю. Половков, директор МУП «ЖКХ КСП» | (38251) 2-14-41 |
| Источники теплоснабжения |  |  |
| Модульная газовая котельная № 1 |  |  |
| Блочно-модульная газовая котельная № 2 |  |  |
| Газовая котельная № 3 |  |  |
| Модульная газовая котельная № 4 |  |  |
| АИТ ул. Коммунистическая |  |  |
| АИТ ул. Мелиоративная |  |  |
| Потребители |
| Здания и помещения органов местного самоуправления, расположенные в с. Кривошеино | А.Н. Коломин, Глава Кривошеинского района | (38251) 2-14-90 |
| Здания и помещения школ, детских садов, находящиеся в собственности муниципального образования Кривошеинский район, расположенные в с. Кривошеино | Л.А. Алеева, и.о. руководителя МКУ «Управление образования Администрации Кривошеинского района Томской области» | (38251) 2-19-74 |
| Здания и помещения домов культуры, клубов, находящиеся в собственности муниципального образования Кривошеинский район, расположенные в с. Кривошеино | Т.И. Нестерова, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система» | (38251) 2-17-90 |
| Здания и помещения библиотек, находящиеся в собственности муниципального образования Кривошеинский район, расположенные в с. Кривошеино | О.В. Силицкая, директор муниципального бюджетного учреждения «Кривощеинская центральная межпоселенческая библиотека» | (38251) 2-19-02 |

# Text boxes

О подготовке жилищно-коммунального комплекса

Кривошеинского сельского поселения

к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов