ИСПОЛНИТЕЛЬНО – РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН

КРИВОШЕИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  -

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2024     		                       	                                                        № 56

с. Кривошеино

Томской области

В соответствии со ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", п.п. 9.1 - 9.2 ч. 1 ст. 10 Устава муниципального образования Кривошеинское сельское поселение, в целях обеспечения устойчивой работы объектов жилищно-коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по подготовке жилищно-коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов и утвердить её персональный состав:

## Зейля Н.Д.            - Глава Кривошеинского сельского поселения;

Шеин В.А.             - ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО и ЧС

администрации Кривошеинского сельского поселения;

Тарасюк С.Н.        - директор МУП «ЖКХ КСП» (по согласованию);

Бабушкин В.Б.      - главный инженер МУП «ЖКХ КСП» (по согласованию);

Герасимов А.М.     - депутат Совета Кривошеинского сельского поселения

(по согласованию);

_____________    - представитель Сибирского управления Ростехнадзора

(по согласованию).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса  Кривошеинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов согласно приложению 1.

3. Утвердить перечень ремонтных и иных работ на объектах и сетях коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения при подготовке к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов согласно приложению 2.

## 4.  Осуществить комиссионные проверки объектов коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения при подготовке их к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013  № 103.

5.  Рекомендовать директору МУП «ЖКХ КСП» (Тарасюк С.Н.):

5.1. составить перечень объектов, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экологическим, экономическим, социальным последствиям. Согласовать данный перечень и уровень брони по каждому объекту с АО «Томская энергосбытовая компания» в срок до 01.08.2024;

5.2. предоставлять информацию в Администрацию Кривошеинского сельского поселения согласно приложению 3:

о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период на 1 и 15 число каждого месяца, начиная с 15 июня по 15 ноября 2024 года (формы 1,2,4,5);

о прохождении отопительного периода 2024 - 2025 годов еженедельно по пятницам с 13 сентября 2024 года по 08 мая 2025 года (форма 6 п.1 и п.2);

5.3. предоставлять в Администрацию Кривошеинского сельского поселения отчеты по формам федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, № 2-ЖКХ (зима), № 3-ЖКХ (зима) в утвержденные Росстатом сроки.

6. Установить для МУП «ЖКХ КСП» (Тарасюк С.Н.) сроки:

6.1. подготовки объектов коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов – 30.08.2024;

6.2. получения паспорта готовности предприятия к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов – 01.10.2024.

## 7. Утвердить Перечень ресурсоснабжающих организаций, источников теплоснабжения и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к работе в осенне-зимний период согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, согласно приложению 4.

8. Постановление Администрации Кривошеинского сельского поселения от 07.04.2023 № 78 «О подготовке жилищно - коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к работе в отопительный период 2023 - 2024 годов» признать утратившим силу.

9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Сборнике нормативных правовых актов Кривошеинского сельского поселения и размещению на официальном сайте муниципального образования Кривошеинское сельское поселение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://krivosheinskoe-sp.ru).

10.  Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

11.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кривошеинского сельского поселения                                               Н.Д. Зейля

Владимир Алексеевич Шеин

8(38251)2-20-12

Прокуратура, члены комиссии, бухгалтерия, Сибирское управление Ростехнадзора, МУП «ЖКХ КСП», Администрация Кривошеинского района

# Приложение 1

к постановлению администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 08.04.2024 № 56

План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обеспечить своевременное выделение средств на оплату коммунальных услуг в соответствии со сметой расходов | Ежемесячно в течение года | Говязова А.А. Пилипенко З.В. |
| 2 | Составить перечень объектов, ограничение режима потребления электрической энергии которых ниже уровня аварийной брони не допускается, и согласовать его с АО «Томск энергосбыт» | До 01.08.2024 | Тарасюк С.Н. |
| 3 | Обеспечить обучение и аттестацию персонала котельных | До 30.08.2024 | Тарасюк С.Н. |
| 4 | Назначить ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования объектов коммунального комплекса | До 15.08.2024 | Тарасюк С.Н. |
| 5 | Обеспечить персонал объектов коммунального комплекса нормативно-техническими документами, инструкциями, схемами | До 31.08.2024 | Тарасюк С.Н. |
| 6 | Создать резервный запас материалов и оборудования | До 15.09.2024 | Тарасюк С.Н. Шеин В.А. |
| 7 | Организовать необходимые работы по созданию теплового контура многоквартирных жилых домов | До 30.08.2024 | Шеин В.А. Старшие по домам Председатели ТСЖ |
| 8 | Провести ремонт, промывку, опрессовку систем отопления многоквартирных жилых домов с оформлением актов | До 30.08.2024 | Шеин В.А. Старшие по домам Председатели ТСЖ |
| 9 | Провести ремонт оборудования котельных в соответствии с утвержденным перечнем ремонтных работ на объектах и сетях коммунального комплекса | До 30.08.2024 | Тарасюк С.Н. |
| 10 | Создать аварийно-восстановительную бригаду для оперативного устранения аварий на объектах ЖКХ в отопительный период, составить график дежурства и провести тренировочные занятия | До 30.08.2024 | Тарасюк С.Н. |
| 11 | Оформить и получить паспорта готовности объектов теплоснабжения и паспорт готовности предприятия | До 01.10.2024 | Шеин В.А. Тарасюк С.Н. |
| 12 | Докладывать в администрацию поселения и в Единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации района о всех аварийных ситуациях, произошедших на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения | Оперативно в течение года | Тарасюк С.Н. |

# Приложение 2

к постановлению администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 08.04.2024 № 56

| Перечень ремонтных и иных работ на объектах и сетях коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения при подготовке к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов № п\п Наименование мероприятий (по объектам коммунального комплекса) Источники финансирования, тыс. руб. Всего в том числе Средства МУП ЖКХ КСП | Средства бюджета Кривошеинского сельского поселения Средства бюджета Кривошеинского района Средства бюджета Томской области Дефицит финансовых средств 1 2 1 Газовая № 1 340,0 185,0 155,0 0,0 0,0 0,0 1.1 Замена изоляции теплосетей местами 24 м 15 15 1.2 Замена кранов трехходовых 4 шт. 4 4 1.3 Замена затворов дисковых Ду 100 6 шт., Ду 150 2 шт. 60 60 1.4 Замена кранов шаровых Ду 200 2 шт. 60 60 1.5 Промывка теплообменников 5 5 1.6 Проведение режимно-наладочных испытаний 2-х котлов Arcus Ignis R-1500 на жидком (резервном) топливе | 90 90 1.7 Ревизия газового оборудования 2 2 1.8 Проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы 30 30 1.9 Выполнение обязательных мероприятий по устранению выявленных в результате инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы дефектов и повреждений 10 10 1.10 Техническое освидетельствование строительных конструкций здания котельной | 35 35 1.11 Замена манометров 5 шт., водосчетчика 7 7 1.12 Испытания теплосетей на прочность и плотность (5275 м) 5 5 1.13 Ревизия котлов №№ 1,2,3 2 2 1.14 Покраска помещения котельной 15 15 2 Газовая № 2 1090,9 293,0 188,0 609,9 | 0,0 0,0 2.1 Ревизия газового оборудования 2 2 2.2 Промывка теплообменников 5 5 2.3 Замена изоляции теплосетей местами 16 м 10 10 2.4 Капитальный ремонт теплотрассы ул. Зеленая, 35 - ул. Новая, 45 609,9 609,9 2.5 Замена крана трехходового Ду 100 240 240 2.6 Покраска здания котельной и опоры 5 5 2.7 Замена опоры ЛЭП, приобретение СИП 4х16 300м 28 28 2.8 Проведение режимно-наладочных испытаний 2-х котлов GP-2000 на газообразном топливе 110 | 110 2.9 Проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовых труб 50 50 2.10 Выполнение обязательных мероприятий по устранению выявленных в результате инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовых труб дефектов и повреждений 14 14 2.11 Проведение испытаний теплосетей на прочность и плотность (2527 м) 5 5 2.12 Ревизия котлов №№ 1,2 2 2 2.13 Замена манометров 10 шт. 10 10 3 Газовая № 3 7537,3 59 559,3 797,1 6121,9 0 3.1 Приобретение, демонтаж, монтаж теплообменников Kelvion NT-100 1700 кВт 395 15 380 3.2 Ревизия газового оборудования 2 2 3.3 Покраска здания и помещения котельной 5 5 3.4 Замена изоляции теплосетей местами 9 м 8 8 3.5 Капитальный ремонт (приобретение и замена котлов с разборкой ограждающих конструкций, проведение пусконаладочных и режимно-наладочных работ) 7038,3 119,3 797,1 6121,9 3.6 Проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовых труб | 60 60 3.7 Выполнение обязательных мероприятий по устранению выявленных в результате инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовых труб дефектов и повреждений 14 14 3.8 Проведение испытаний теплосетей на прочность и плотность (1214 м) | 5 5 3.9. Замена манометров 10 шт. 10 10 4 Газовая № 4 1496,0 34,0 216,0 0,0 0,0 1246,0 4.1 Ревизия газового оборудования 2 2 4.2 Покраска помещения котельной 5 5 | 4.3 Промывка теплообменников 5 5 4.4 Техническое диагностирование водогрейных котлов, отработавших расчетный ресурс, с целью определения дальнейшего срока службы 56 56 4.5 Проведение режимно-наладочных испытаний котла Riello 3500 SAT 140 на газообразном топливе, котла Riello 3500 SAT 90 на газообразном и жидком (резервном) топливе, режимно-наладочных испытаний водоподготовительного оборудования 140 140 4.6 Проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы | 20 20 4.7 Выполнение обязательных мероприятий по устранению выявленных в результате инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы дефектов и повреждений 7 7 4.8 Проведение работ по переносу теплосетей 98 м 1246 1246 4.9 Замена манометров 4 шт. 4 4 4.10 Замена электроконтактных манометров (ЭКМ) 2 шт. 6 6 4.11 Проведение испытаний теплосетей на прочность и плотность (124 м) 5 5 5 АИТ ул. Коммунистическая 39,0 19,0 20,0 0,0 0,0 0,0 5.1 Покраска помещения 5 5 5.2 Ревизия газового оборудования 2 2 5.3 Проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы 20 20 5.4 Выполнение обязательных мероприятий по устранению выявленных в результате инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы дефектов и повреждений 6 6 5.5 Замена манометров 4 шт. 4 4 5.6 Проведение испытаний теплосетей на прочность и плотность (80 м) 2 2 6 АИТ ул. Мелиоративная 39,0 19,0 20,0 0,0 0,0 0,0 6.1 Покраска помещения 5 5 6.2 Ревизия газового оборудования 2 2 6.3 Проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы 20 20 6.4 Выполнение обязательных мероприятий по устранению выявленных в результате инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы дефектов и повреждений 7 7 6.5 Проведение испытаний теплосетей на прочность и плотность (15 м) 1 1 6.6 Замена манометров 4 шт. 4 4 7 Резервные источники электроснабжения 1452 0 0 0 0 1452 7.1 Приобретение передвижных дизель генераторов 10 кВт 1 шт. и 100 кВт 1 шт. 1452 1452 8 Альтернативное отопление (Газификация) 60 0 0 60 0 0 8.1 Составление топливноэнергетического баланса и внесения изменений в схему газификации 60 60 ИТОГО по теплоснабжению 12054,2 609,0 1158,3 1467,0 6121,9 2698,0 9 Центральный водозабор 455,7 77,0 238,7 0,0 0,0 140,0 9.1 Приобретение ультрафиолетовых бактерицидных ламп 14 шт. 18 18 9.2 Восстановление работоспособности установки обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением Б-М1/НД60 3 3 9.3 Обустройство санитарных зон (планировка территории, ограждение, устройство дорожек с твердым покрытием, цементирование устья скважины) 150 10 140 9.4 Замена автоматического выключателя ВА 88-33 20 20 9.5 Покраска водопровода на подъеме скважин № 18/82/16 и № ТМ-145 5 5 9.6 Приобретение глубинных насосов ЭЦВ 10-65-110 и ЭЦВ 8-40-110 220,7 220,7 9.7 Зачистка емкостей V 25 м3 2 шт. от отложений 10 10 9.8 Замена крана Ду 80 мм на подъеме скважины на Ду 100 мм 4 4 9.9 Замена манометров 10 шт. 10 10 9.10 Покраска помещения фильтровой 15 15 10 Водопровод 1108,6 138,0 189,5 90,0 691,1 0,0 10.1 Ремонт водопроводных колодцев 4 шт. 5 5 10.2 Замена запорной арматуры (кран шаровой ALSO) на сетях Ду100 2 шт. 20 20 10.3 Замена трубы Ду 50 на Ду 100 МКД ул. Октябрьская 23-27 18 18 10.4 Приобретение 2 комплектов ж/б колодцев Д=1500 мм с установкой на пер. Парковый, 10 37 7 30 10.5 Капитальный ремонт центрального водопровода, замена участка по адресу: с. Кривошеино, ул. Зеленая, 35 (70 м "спутника" при замене теплотрассы) 130 130 10.6 Монтаж кранов шаровых с фланцами в колодцах на пер. Парковый, 10 и Парковый, 12 Ду 100 мм 2 шт. 4 4 10.7 Промывка водопроводных сетей участками 65 65 10.8 Монтаж муфт фланцевых соединительных Ду100 мм в колодцах на пер. Парковый, 10 и Парковый, 12 4 шт. 2 2 10.9 Капитальный ремонт центрального водопровода, участок по адресу: с. Кривошеино, ул. Кедровая - ул. Комарова 794,6 13,5 90,0 691,1 10.10 Ремонт водопровода в с. Жуково ул. Садовая 17 17 10.11 Приобретение люков на бетонные перекрытия водопроводных колодцев 4 шт. 4 4 10.12 Приобретение бетонных перекрытий на водопроводные колодцы Д 1500 мм 2 шт. 12 12 11 Водонапорные башни 1317,5 10,0 45,4 102,9 790,2 369,0 11.1 Очистка и промывка башен по ул.ул. Артельная, Тракторная, Южная в с. Кривошеино, по ул.ул. Центральная и Садовая в с. Жуково 10 10 11.2 Ремонт павильона водонапорной башни на ул. Тракторная. 56 56 11.3 Демонтаж водонапорной башни по ул. Артельная. Установка колодца и колонки 162 162 11.4 Капитальный ремонт водонапорной башни по ул. Южная 908,5 15,4 102,9 790,2 11.5 Демонтаж водонапорной башни по ул. Колхозная. Установка новой. 76 76 11.6 Обустройство санитарных зон (планировка территории, ограждение, устройство дорожек с твердым покрытием, цементирование устья скважины) 75 75 11.7 Приобретение водосчетчиков Ду 50 2 шт. на скважины в с. Жуково 30 30 Водоочистные комплексы Гейзер 2782,6 0 2328,2 0 454,4 0 Ремонт водоочистного комплекса "Гейзер-ТМ-1,5" в с. Жуково, ул. Центральная 154,5 154,5 Субсидия на обслуживание 4-х комплексов "Гейзер ТМ-1,5" за 2023 год 454,4 454,4 Субсидия на обслуживание 4-х комплексов "Гейзер ТМ-1,5" за 2022-2023 годы 1465 1465 Возмещение затрат на обслуживание 4-х комплексов "Гейзер ТМ-1,5" в 2024 году 708,7 708,7 ИТОГО по водоснабжению 5664,4 225,0 2801,8 192,9 1935,7 509,0 12 Водоотведение 20 20 0 0 0 0 12.1 Приобретение биопрепаратов 10 10 12.2 Очистка колодца-сепаратора 5 5 12.3 Ремонт дамбы иловой карты № 3 5 5 ИТОГО по водоотведению 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ВСЕГО: 17738,6 854,0 3960,1 1659,9 8057,6 3207,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Приложение 3

к постановлению администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 08.04.2024 № 56

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ МУП «ЖКХ КСП» К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2024-2025 годов

ПО СОСТОЯНИЮ НА  «___» _____________20__ года

Форма №1

| Подготовлено для работы в ОЗП на отчетный период муниципальных объектов теплоснабжения |
| --- |
| КОТЕЛЬНЫЕ | КОТЛЫ | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | ВЕТХИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | ЦТП |
| Всего | Готово к зиме ед. | всего | Готово к зиме ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угле | Нефти | газе | э/э | дровах | % |  | угле | Нефти | газе | э/э | дровах | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,ед | Готово к зиме,ед | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Х | Х |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |

| Подготовлено для работы в ОЗП на отчетный период муниципальных объектов водоснабжения и водоотведения |
| --- |
| СКВАЖИНЫ | ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ | СЕТИ ВОДОПРОВОДНЫЕ | ЗАМЕНА ВЕТХИХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ | ЗАМЕНА ВЕТХИХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ |
| Всего, ед | Готово к зиме, ед | % | Всего, ед | Готово к зиме, ед | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Форма № 2

Исполнитель: _____________________________, тел._________________________________

Форма № 4

| Запасы топлива | Направлено финансовых средств на подготовку к зиме, тыс. руб. | Задолженность за уголь, тыс. руб. | Задолженность за электроэнергию, тыс. руб. | Задолженность за потребленный газ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | В наличии | % к плану |  |  |  |  |
| Дрова, м3 | Уголь, тонн | Дрова, м3 | Уголь, тонн | дрова | уголь | Всего | В т.ч. на топливо (уголь, дрова) | В т.ч. аварийный запас | Из областного бюджета | Из местного бюджета | Средства предприятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  |

Форма № 5

| Подготовлено для работы в зимних условиях |
| --- |
| Спец. машины для механизированной уборки, ед. | В т.ч. ЖКХ муниципальных органов, ед. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети, тыс. м2 | В т.ч. ЖХК муниципальных органов, тыс. м2 | Мостовых сооружений независимо от форм собственности, ед. | В т.ч. ЖКХ муниципальных органов, ед. | Транспортных и пешеходных тоннелей независимо от форм собственности, ед. | В т.ч. ЖКХ муниципальных органов, ед. | Гидротехнических сооружений независимо от форм собственности, ед. | В т.ч. ЖКХ муниципальных органов, ед. | Газопроводы до врезки, км | Подготовка кадров, чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |

Исполнитель: _____________________________, тел._________________________________

ИНФОРМАЦИЯ

о прохождении отопительного периода 2024 - 2025 годов в МУП  «ЖКХ КСП»

по состоянию на «____» _____________ 20__ г.

Форма № 6

1. об авариях и отключениях продолжительностью более суток на объектах жизнеобеспечения

| Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | Дата и время возникновения ситуации | Причины | Количество отключенных потребителей, ед. | Жилые дома | Объекты социальной сферы, ед. | Принимаемые меры по устранению аварии с указанием привлеченных сил и средств | Планируемые сроки устранения аварии | Материальный ущерб, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кол-во домов, ед. | Кол-во квартир, ед. | Численность проживающих, ед. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Кривошеинское сельское поселение | с. Кривошеино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Жуково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Новоисламбуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. о запасах топлива на источниках теплоснабжения

| Наименование муниципального образования | Твердое топливо | Аварийный запас топлива |
| --- | --- | --- |
|  | Уголь (тонн) | Дрова (м3) | жидкое | Жидкое для ДЭС |
|  | всего потребность на отопительный сезон | нормативный запас | наличие на котельных | % готовности (к общей потребности) | % готовности (к нормативному запасу) | всего потребность на отопительный сезон | нормативный запас | наличие на котельных | % готовности (к нормативному запасу) | Наличие на газовых котельных | % к нормативному запасу | нормативный запас | наличие на ДЭС | % к нормативному запасу |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кривошеинское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х |

Исполнитель: _____________________________, тел._________________________________

# Приложение 4

к постановлению администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 08.04.2024 № 56

Перечень ресурсоснабжающих организаций, источников теплоснабжения и

потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному

периоду согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду

| Организации/источники/ потребители | Руководитель | Телефон |
| --- | --- | --- |
| Ресурсоснабжающие организации |
| Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Кривошеинского сельского поселения» | С.Н. Тарасюк, директор МУП «ЖКХ КСП» | (38251) 2-14-41 |
| Источники теплоснабжения |  |  |
| Модульная газовая котельная № 1 |  |  |
| Блочно-модульная газовая котельная № 2 |  |  |
| Газовая котельная № 3 |  |  |
| Модульная газовая котельная № 4 |  |  |
| АИТ ул. Коммунистическая |  |  |
| АИТ ул. Мелиоративная |  |  |
| Потребители |
| Здания и помещения органов местного самоуправления, расположенные в с. Кривошеино | А.Н. Коломин, Глава Кривошеинского района | (38251) 2-14-90 |
| Здания и помещения школ, детских садов, находящиеся в собственности муниципального образования Кривошеинский район, расположенные в с. Кривошеино | Л.А. Алеева, руководитель МКУ «Управление образования Администрации Кривошеинского района Томской области» | (38251) 2-19-74 |
| Здания и помещения домов культуры, клубов, находящиеся в собственности муниципального образования Кривошеинский район, расположенные в с. Кривошеино | Т.И. Нестерова, директор МБУК «Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система» | (38251) 2-17-90 |
| Здания и помещения библиотек, находящиеся в собственности муниципального образования Кривошеинский район, расположенные в с. Кривошеино | О.В. Силицкая, директор МБУ «Кривошеинская центральная межпоселенческая библиотека» | (38251) 2-19-02 |

# Text boxes

О подготовке жилищно-коммунального комплекса

Кривошеинского сельского поселения

к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов